АДМИНИСТРАЦИЯ ОРЛОВСКОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.04.2016                                					                   № 224

г. Орлов

О внесении изменений в постановление администрации Орловского

района от 29.02.2016 г. № 114

Администрация Орловского района Кировской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменения в постановление администрации Орловского района от 29.02.2016 г. № 114, утвердив муниципальную программу «Развитие транспортной системы Орловского района Кировской области на 2014-2018 годы», подпрограмму «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Орловского района  на 2014 - 2018 годы» муниципальной  программы «Развитие транспортной системы Орловского района Кировской области на 2014-2018 годы» в новой редакции согласно приложению.

- Постановление администрации Орловского района от 10.03.2016 № 138  «О внесении изменений в постановление администрации Орловского района от 29.02.2016 г. № 114» считать утратившим силу.

3.	Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя начальника управления по вопросам жизнеобеспечения, архитектуры и градостроительства администрации Орловского района Гребенева A.M.

4. Управляющему делами администрации Орловского района Тебенькову Н.Е. опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования Орловский муниципальный район Кировской области и разместить на официальном сайте Орловского района.

5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

И.о. главы администрации

Орловского района                    		А.Г. Бисеров

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации    Орловского района Кировской области

от 15.04.2016  № 224

Муниципальная программа

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ОРЛОВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА  2014-2018 ГОДЫ»

г. Орлов

2016 год

Муниципальная программа

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ОРЛОВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА  2014-2018 ГОДЫ»

Паспорт муниципальной программы «Развитие транспортной системы Орловского района Кировской области  на 2014-2018 годы» (далее - муниципальная программа)

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление по вопросам жизнеобеспечения, архитектуры и градостроительства администрации Орловского района Кировской области |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют |
| Наименование подпрограммы | Подпрограмма «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Орловского района на 2014 – 2018 годы» |
| Программно-целевые инструменты муниципальной подпрограммы | Не предусмотрены |
| Цель муниципальной программы | Организация дорожной деятельности в отношении дорог местного значения. Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, сохранение и улучшение качества существующей сети автомобильных дорог района, доведение ее технического состояния до уровня, соответствующего нормативным требованиям. |
| Задачи муниципальной программы | - Развитие дорожного хозяйства; - Развитие автомобильного транспорта; - Повышение безопасности дорожного движения; - Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них; - Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта автомобильных дорог. |
| Целевые показатели программы | - Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов; - Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения; - Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; - Количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом; - Приобретение новых автобусов; - Количество ДТП; - Места концентрации ДТП; - Детский дорожно-транспортный травматизм. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2014-2018 годы, реализация программы не предусматривает разделение на этапы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования программы составляет: 888051,604 тыс. рублей , в том числе: - Субсидии из областного бюджета – 73 079,49 тыс. рублей - Средства местного бюджета – 14972,114 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты муниципальной программы | За период реализации муниципальной программы предполагается достичь следующих результатов: - осуществить ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов до 2018 года 2,1 км; - обеспечить содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 206,1 км ежегодно; - снизить протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 75 % к 2018 году; - увеличить количество перевезенных автомобильным транспортом пассажиров с 332, 126 тыс. человек в 2014 году до 333,0 тыс. человек в 2018 году; - обеспечить приобретение новых автобусов до 2018 года 10 шт.; - сократить количество ДТП до 26 к 2018 году; - сократить места концентрации ДТП к 2018 году до 2; - сократить количество случаев детского дорожно - транспортного травматизма до 0 в 2018 году. |

## Раздел 1.

## Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.

Муниципальная программа разработана в целях реализации постановления администрации Орловского района Кировской области от 21.08.2013 № 551 «Об утверждении перечня муниципальных программ Орловского района Кировской области».

В соответствии со статьёй 15  п. 5, 6. Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения  муниципального района  отнесены:

- п.5 Организация дорожной деятельности в отношении  автомобильных дорог местного значения вне границ населённых пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального контроля за сохранностью  автомобильных дорог местного  значения вне границ населённых пунктов в границах муниципального  района и  обеспечение  безопасности дорожного движения на них;

- п.6. Создание условий  для предоставления транспортных услуг населению  и организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района.

Автомобильные дороги - один из важнейших элементов транспортно-коммуникационной системы Орловского района Кировской области, оказывающих огромное влияние на развитие экономики и социальной сферы.

Транспортная доступность является важной составляющей комфортности жизнедеятельности граждан, обеспечивающей свободу передвижения и мобильность населения, экономической конкурентоспособности региона. Сегодня обеспеченность дорогами становится все более важной составляющей жизни людей и экономического развития региона.

В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании Орловский район составляет 209,1 км., временно исключена из Перечня содержания автомобильных дорог а/дорога «д. Щадричи – д. Полушины», протяженностью 3 км. с грунтовым покрытием, поэтому общая протяженность автодорог, подлежащих содержанию составляет 206,1 км., в том числе 143,5 км. в а/бетонном покрытии, 5,2 км в щебеночном покрытии, 2,0 ж/бетонная колея,  и 58,4 км. грунтовые дороги, 7 ж/бетонных мостов, 143 водопропускные трубы,  778 шт.  дорожных знаков и указателей и 29 автобусных павильонов.

Между тем, состояние дорожной сети района не в полной мере соответствует экономическим и социальным потребностям общества. Проблема особенно обострилась в последнее время в связи с недостаточным финансированием для сохранения существующей сети дорог, а тем более для ее модернизации (капитального ремонта).

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества неотремонтированных участков, увеличению количества участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции.

Большая  часть автомобильных дорог имеет недостаточную прочность и ровность покрытия со значительной сеткой трещин, выбоин и низким коэффициентом сцепления.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

- содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

- ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Основными проблемами в данной сфере являются:

- недостатки эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений (мостов, трубопереездов);

- недостаток финансовых средств автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с требованиями стандартов и правил;

- существующие автопавильоны не соответствуют  нормативным требованиям.

##### В районе транспортным обслуживанием населения занимается `МУП «Орловское автотранспортное предприятие. Предприятие имеет в наличии   12   автобусов, из них 8 имеют 100% износ, 4 грузовых автомашины, срок эксплуатации которых составляет более 15 лет. Для бесперебойного транспортного обслуживания населения района необходимо как минимум по автобусу ежегодно обновлять,  для этого необходима областная программа, с нашей долей финансирования не менее 30%.

Проблема аварийности на автотранспорте на территории Орловского района Кировской области в последнее десятилетие приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Таблица 1

Информация о состоянии аварийности по Орловскому району в период 2012 - 2014 г.г.

| Год | Количество ДТП | Погибшие | Ранено | Детский ДТТ | ДТП водители в н/с. | Из них |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Пог. | Ран. |  | Пог. | Ран. |
| 2012 г.. | 23 | 3 | 34 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2013 г. | 24 | 10 | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 г. | 34 | 9 | 38 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |

Сложная обстановка с аварийностью и наличие тенденций к дальнейшему ухудшению ситуации во многом объясняются следующими причинами:

- постоянно возрастающей мобильностью населения;

- уменьшением перевозок общественным транспортом и увеличением перевозок личным транспортом;

- нарастающей диспропорцией между количеством автомобилей и состоянием автомобильных дорог;

- Увеличение интенсивности дорожного движения по федеральной трассе «Вятка».

Следствием такого положения дел являются ухудшение условий дорожного движения, нарушение экологической обстановки, увеличение количества заторов, а также рост количества ДТП. Сложившаяся критическая ситуация в сфере безопасности дорожного движения характеризуется наличием тенденций к ее дальнейшему ухудшению, что определяется следующими факторами:

- высоким уровнем аварийности и тяжести последствий ДТП (в том числе детского травматизма);

- значительной долей людей наиболее активного трудоспособного возраста (26 - 40 лет) среди лиц, погибших в результате ДТП;

- ухудшением условий дорожного движения в городе и населенных пунктах района;

- низким уровнем безопасности перевозок пассажиров автомобильным транспортом, индивидуальными предпринимателями.

Усугубление обстановки с аварийностью и наличие проблемы обеспечения безопасности дорожного движения требуют выработки и реализации долгосрочной стратегии, координации усилий государственных органов управления, предприятий, общественных организаций и населения области, концентрации региональных и местных ресурсов, а также формирования эффективных механизмов взаимодействия органов управления, и негосударственных структур при возможно более полном  учете интересов граждан.

Раздел 2.

Приоритеты муниципальной политики в соответствующей   сфере социально-экономического развития, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа соответствует приоритетам, установленным в программе социально-экономического развития муниципального образования Орловского муниципального района на 2012 - 2018 годы, и направлена на развитие транспортной инфраструктуры, повышение уровня ее безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса, увеличение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно - эксплуатационным показателям.

Основной целью муниципальной программы является организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования.

Для достижения цели будут решаться задачи:

- по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Орловского района;

- по проведению ремонта и капитального  ремонта автомобильных дорог и объектов дорожной инфраструктуры;

- обновления парка автобусов   МУП «Орловское АТП»;

- сокращение количества погибших в результате ДТП к 2018 году на 11% к уровню 2013 года;

- снижение социально - экономического ущерба.

Целевыми показателями оценки хода реализации муниципальной программы и её эффективности являются следующие количественные показатели:

- Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов. Значение показателя определяется в соответствии с данными Кировстата, статистической отчетностью по форме N 1-ФД «Сведения об использовании средств федерального дорожного фонда, дорожных фондов субъектов Российской Федерации, муниципальных дорожных фондов»;

- Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. Значение показателя определяется в соответствии с данными Кировстата, статистической отчетностью по форме № 3-ДГ(мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего и необщего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований»;

- Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. Значение показателя определяется в соответствии с данными Кировстата, статистической отчетностью по форме N 1-ФД «Сведения об использовании средств федерального дорожного фонда, дорожных фондов субъектов Российской Федерации, муниципальных дорожных фондов» ;

- Количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом. Значение показателя определяется на основании данных  МУП «Орловское АТП» «Данные о работе пассажирского автомобильного транспорта»

- Приобретение новых автобусов. Значение показателя определяется на основании сведений МУП «Орловское АТП»;

- Количество ДТП. Значение показателя определяется в соответствии со сведениями ГИБДД МО МВД России «Юрьянский» «О состоянии аварийности в Орловском районе»;

- Места концентрации ДТП. Значение показателя определяется в соответствии со сведениями ГИБДД МО МВД России «Юрьянский» «О состоянии аварийности в Орловском районе»;

- Детский дорожно-транспортный травматизм. Значение показателя определяется в соответствии со сведениями ГИБДД МО МВД России «Юрьянский» «О состоянии аварийности в Орловском районе».

Таблица 2

Сведения о показателях эффективности реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя эффективности/единица измерения показателя | Годы реализации программы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1. | Задача - Развитие дорожного хозяйства. |
|  | Ремонт автодорог вне границ населенных пунктов, км. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, км. | 206 | 206 | 206,1 | 206,1 | 206,1 |
|  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 81,9 | 81,9 | 79 | 77 | 75 |
| 2. | Задача – Развитие автомобильного транспорта. |
|  | Количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом тыс. чел. | 332,166 | 330,0 | 331,0 | 332,0 | 333,0 |
|  | Приобретение новых автобусов | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 3. | Задача – Повышение безопасности дорожного движения. |
|  | Количество ДТП; | 34 | 33 | 30 | 28 | 26 |
|  | Места концентрации ДТП; | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 |
|  | Детский дорожно-транспортный травматизм. | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |

Оценка результативности действий муниципальной программы будет проводиться по результатам отчётного года. Источник получения информации - отчёты исполнителей муниципальной программы.

В результате реализации муниципальной программы будет обеспечено содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения, обеспечено транспортное сообщение с населенными пунктами Орловского сельского поселения.

Ожидаемые социально-экономические результаты реализации муниципальной программы:

-	обеспечение нормативного содержания автомобильных дорог местного значения;

-	повышение качества транспортного обслуживания населения района;

-	улучшение социально-бытовых условий, качества жизни населения района

Срок реализации программы – 2014 - 2018 годы, реализация муниципальной программы не предусматривает разделения на этапы.

## Раздел З.

## Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы.

Мероприятия муниципальной программы направлены на организацию работ и услуг по содержанию и обслуживанию автомобильных дорог и объектов дорожной инфраструктуры.

Комплекс мероприятий муниципальной программы представлен в таблице 3 муниципальной программы.

Таблица 3

Комплекс мероприятий муниципальной программы

| Решаемая задача | Перечень мероприятий |
| --- | --- |
| Развитие дорожного хозяйства. | Проектирование капитального ремонта автомобильных дорог и объектов дорожной инфраструктуры, с улучшением дорожного покрытия. |
|  | Оборудование остановок общественного транспорта посадочными площадками и указателями. |
| Развитие автомобильного транспорта. | Приобретение автобусов для обновления автобусного парка. |
|  | Предоставление бюджетной субсидии юридическим лицам, осуществляющим перевозку пассажиров автомобильным транспортом в границах муниципального образования |
| Повышение безопасности дорожного движения. | Деятельность на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, в том числе школьников. |
|  | Организационно-планировочные и инженерные меры, направленные на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов, в том числе улучшение условий движения транспортных средств и пешеходов, комплексных схем организации дорожного движения, совершенствование организации пешеходного движения, снижение влияния дорожных условий на возникновение ДТП, проведение инженерных мероприятий в местах концентрации ДТП |

## Раздел 4.

## Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы.

Разработка новых нормативно-правовых актов для реализации муниципальной программы не требуется.

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с законодательством о дорожной деятельности.

## Раздел 5.

## Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2014 - 2018 годах составит 888051,604 тыс. рублей , в том числе:

- Субсидии из областного бюджета – 73 079,49 тыс. рублей

- Средства местного бюджета – 14972,114 тыс. рублей

Таблица 4

Объемы и источники финансирования муниципальной программы, тыс.руб.

| № п/п | Наименование источника финансирования. | Годы реализации программы. | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |
| 1. | Областной бюджет. | 9 921,420 | 15 847,070 | 18111 | 14500,000 | 14700,000 | 73079,49 |
| 2. | Бюджет муниципального образования Орловский муниципальный район | 995,141 | 1 229,373 | 3745,000 | 4601,300 | 4401,300 | 14972,114 |
|  | ВСЕГО: | 10916,561 | 17076,443 | 21231,962 | 19101,300 | 19101,300 | 87427,566 |

Объём финансирования определён исходя из расчётной стоимости выполнения работ по содержанию и ремонту улично-дорожной сети. Перечень мероприятий муниципальной программы с указанием объемов и источника финансирования приведен в приложении 1 к муниципальной программе.

Метод оценки затрат на реализацию мероприятий муниципальной программы - расчётный, в соответствии с методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период.

# Раздел 6.

# Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками.

При реализации муниципальной программы могут возникнуть следующие группы рисков:

Таблица 4

| Негативный фактор | Способы минимизации рисков |
| --- | --- |
| Изменение федерального законодательства в сфере реализации муниципальной программы. | Проведение регулярного мониторинга планируемых изменений в федеральном законодательстве, внесение изменений в муниципальную программу. |
| Недостаточное финансирование мероприятий муниципальной программы. | Определение приоритетов для первоочередного финансирования, привлечение средств областного, федерального бюджетов, внебюджетных источников. |
| Несоответствие фактически достигнутых показателей эффективности реализации муниципальной программы. | Проведение ежегодного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы, анализ причин отклонения фактически достигнутых показателей от запланированных, оперативная разработка и реализация мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий муниципальной программы. |

# Раздел 7.

# Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно на основе оценки достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы.

Оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по формуле:

Пэф - степень достижения показателей эффективности реализации

муниципальной программы в целом (%);

Пi - степень достижения эффективности реализации i-ro показателя (%);

n - количество показателей эффективности реализации муниципальной программы.

Степень достижения i-ro показателя эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается путем сопоставления фактически достигнутого и планового значения показателя эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период по следующей формуле:

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

фактическое значение i-ro показателя эффективности реализации

муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения);

- плановое значение i-ro показателя эффективности реализации

муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения).

При условии выполнения значений показателей «не более», «не менее» степень достижения i-ro показателя эффективности реализации муниципальной программы считать равным 1.

В случае если значения показателей эффективности реализации муниципальной программы являются относительными (выражаются в процентах), то при расчете эти показатели отражаются в долях единицы.

Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы, осуществляется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом за счет всех источников финансирования за отчетный период по формуле:

уровень финансирования муниципальной программы в целом; - фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования, направленный в отчетном периоде на реализацию мероприятий муниципальной программы (тыс. руб.);

Ф - плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников

финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы на соответствующий отчетный период, установленный муниципальной программой (тыс. руб.).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится по формуле:

Э - оценка эффективности реализации муниципальной программы (%);

П - степень достижения показателей эффективности реализации эф

муниципальной программы (%);

У - уровень финансирования муниципальной программы в целом (%).

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

- если значение Э равно 80% и выше, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как высокий;

- если значение Э от 60 до 80%, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительный;

- если значение Э ниже 60%, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как неудовлетворительный.

Достижение показателей эффективности реализации муниципальной программы в полном объеме (100% и выше) по итогам ее реализации свидетельствует, что качественные показатели эффективности реализации муниципальной программы достигнуты.

Ответственные исполнители муниципальной программы ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом и ежегодно, в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, предоставляют отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы, согласованный с заместителем главы администрации муниципального образования, курирующим работу ответственного исполнителя муниципальной программы, в отдел социально-экономического развития администрации муниципального образования.

Основным показателем эффективности применения программы  в мероприятиях  является:

- увеличение доли дорог с твёрдым покрытием;

- обеспечение бесперебойного автобусного сообщения между  населенными пунктами района;

- снижение показателей аварийности, в первую очередь числа погибших в ДТП, количества ДТП с пострадавшими.

В качестве целевых показателей и индикаторов эффективности реализации мероприятий программы предлагается также использовать следующие:

- снижение социального риска (количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения);

- снижение тяжести последствий (количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 пострадавших);

- сокращение количества мест концентрации ДТП;

- сокращение количества детей, пострадавших в результате ДТП по собственной неосторожности.

____________________

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Орловского района Кировской области

от 15.04.2016  № 224

ПОДПРОГРАММА

«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Орловского района

на 2014 - 2018 годы»

муниципальной  программы

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ  ОРЛОВСКОГО РАЙОНА  КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2018 ГОДЫ»

Орлов - 2016 год

Паспорт

подпрограммы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Орловского района

на 2014-2018 годы»» (далее - подпрограмма)

| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | Управление по вопросам жизнеобеспечения, архитектуры и градостроительства администрации Орловского района Кировской области |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной подпрограммы | Отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты муниципальной подпрограммы | Не предусмотрены |
| Цель муниципальной подпрограммы | - развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, сохранение и улучшение качества существующей сети автомобильных дорог района, доведение ее технического состояния до уровня, соответствующего нормативным требованиям |
| Задачи муниципальной подпрограммы | - поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них; - сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта автомобильных дорог |
| Целевые показатели подпрограммы | - содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения; - ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов; - ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов; - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; - доля ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий в общем количестве ДТП; |
| Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы | 2014-2018 годы, реализации под- программы не предусматривает разделение на этапы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы, тыс. руб. | Общий объем финансирования программы составляет: 87446,604 тыс. рублей , в том числе: - Субсидии из областного бюджета – 73 079,49 тыс. рублей - Средства местного бюджета – 14367,114 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты муниципальной подпрограммы | - Увеличение количества отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов с 0,18 км. в 2012 году до 1 км. в 2018 году; - Увеличение количества отремонтированных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов с 0,46 км. в 2012 году до 1 км. в 2018 году; - Сокращение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с 81,9 % в 2012 году до 61 % в 2018 году; - Сокращение доли ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий с 16% в 2012 году до 0 % в 2018 году. |

## Раздел 1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.

Автомобильные дороги - один из важнейших элементов транспортно - коммуникационной системы Орловского района Кировской области, оказывающих огромное влияние на развитие экономики и социальной сферы.

Транспортная доступность является важной составляющей комфортности жизнедеятельности граждан, обеспечивающей свободу передвижения и мобильность населения, экономической конкурентоспособности региона. Сегодня обеспеченность дорогами становится все более важной составляющей жизни людей и экономического развития региона.

В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании Орловский район составляет 206,0 километров.

Между тем, состояние дорожной сети района не в полной мере соответствует экономическим и социальным потребностям общества. Проблема особенно обострилась в последнее время в связи с недостаточным финансированием для сохранения существующей сети дорог, а тем более для ее модернизации (капитального ремонта).

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков, увеличению количества участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции.

Большая  часть автомобильных дорог имеет недостаточную прочность и ровность покрытия со значительной сеткой трещин, выбоин и низким коэффициентом сцепления.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков  автомобильных дорог и сооружений на них.

Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования в Орловском районе позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов и координировать усилия бюджетов всех уровней.

Раздел 2.     Приоритеты муниципальной политики в соответствующей   сфере социально-экономического развития, цели, задачи, целевые  показатели эффективности реализации муниципальной подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной подпрограммы, сроков и этапов реализации муниципальной подпрограммы.

Подпрограмма  направлена на развитие транспортной инфраструктуры, повышение уровня ее безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса, увеличение доли протяженности автомобильных

дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.

Основной целью подпрограммы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, сохранение и улучшение качества существующей сети автомобильных дорог района, доведение ее технического состояния до уровня, соответствующего нормативным требованиям.

Для достижения основной цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи:

поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них;

сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог.

Срок реализации подпрограммы - 2014-2017 годы. Разбивка программных мероприятий на этапы не предусмотрена.

Последовательная реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать повышению скорости, удобства и безопасности движения на автомобильных дорогах общего пользования, приведет к сокращению расходов на грузовые и пассажирские автомобильные перевозки. В результате уменьшения транспортных расходов повысится конкурентоспособность  продукции отраслей экономики, что окажет положительное воздействие на рост объемов производства и уровня занятости. Повышение транспортной доступности за счет развития сети автомобильных дорог  будет способствовать улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в отраслях экономики региона.

Ожидаемые результаты муниципальной подпрограммы:

- увеличение количества отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов до 1 км. в 2018 году;

- сокращение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения  с 81,1 % в 2014 году до 61 % в 2018 году;

- увеличение количества отремонтированных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов с 0,46 км. в 2012 году до 1 км. в 2018 году;

- сокращение доли ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий с 16% в 2012 году до 0 % в 2018 году.

Таблица 1

Основные показатели эффективности реализации подпрограммы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Орловского района на 2014-2018 годы»

| п/п | Наименование показателя | Показатели по итогам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населённых пунктов, км. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов, км | 0 | 0 | 0,556 | 0 | 0 |
| 3 | Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 79,64 | 79,0 | 78,6 | 78,2 | 77,8 |
| 4 | Доля ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП, % | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 5. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, км. | 206 | 206 | 206,1 | 206,1 | 206,1 |

## Примечание. Источниками получения информации по показателям 1, 2, 3 являются формы федерального статистического наблюдения: 3- Автодор (1-2 показатели), 3-ДГ (МО), 2-ДГ соответственно. По показателю 1 источником получения информации является ведомственная отчетность Государственной инспекции безопасности дорожного движения Орловского района.

## Раздел З. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной подпрограммы

Для реализации поставленных целей и решения задач программы, достижения планируемых значений показателей предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования  и искусственных сооружений на них. Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями.

2.  Мероприятия по изготовлению проектно-технической документации на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

3.  Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения  и  искусственных сооружений на них. Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

Мероприятия по ремонту автомобильных дорог будут определяться на основе результатов обследования дорог.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1.

## Раздел 4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной подпрограммы

Разработка новых нормативно-правовых актов для реализации муниципальной  подпрограммы  не требуется.

Подпрограмма разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с законодательством о дорожной деятельности.

## Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

Финансирование работ по подпрограмме осуществляется за счет субсидий из областного бюджета и средств муниципального дорожного фонда Орловского района.

Средства из дорожного фонда предоставляются муниципальным заказчиком в соответствии с установленными объемами финансирования по подпрограмме на очередной финансовый год. Финансирование осуществляется на основании заключения муниципальных контрактов.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2014 - 2018 годах составит 87446,604 тыс. рублей , в том числе:

- Субсидии из областного бюджета – 73 079,49 тыс. рублей

- Средства местного бюджета –  14367,114 тыс. рублей

2014 год – 10 916,561 тыс. рублей.

2015 год – 17 076,443 тыс. рублей.

2016 год – 21251,0  тыс. рублей.

2017 год – 19101,300 тыс. рублей.

2018 год – 19101,300 тыс. рублей.

В ходе реализации подпрограммы возможна корректировка плана реализации подпрограммы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых мероприятий по результатам принятия местного бюджета.

Объёмы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам приведены в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

# Раздел 6. Анализ рисков реализации муниципальной подпрограммы и описание мер управления рисками.

При реализации муниципальной  подпрограммы могут возникнуть следую-щие группы рисков:

| Негативный фактор | Способы минимизации рисков |
| --- | --- |
| Изменение федерального законодательства в сфере реализации муниципальной подпрограммы | Проведение регулярного мониторинга планируемых изменений в федеральном законодательстве, внесение изменений в муниципальную подпрограмму |
| Недостаточное финансирование мероприятий муниципальной подпрограммы | Определение приоритетов для первоочередного финансирования, привлечение средств областного, федерального бюджетов, внебюджетных источников |
| Несоответствие фактически достигнутых показателей эффективности реализации муниципальной подпрограммы запланированным | Проведение ежегодного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной подпрограммы, анализ причин отклонения фактически достигнутых показателей от запланированных, оперативная разработка и реализация мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий муниципальной подпрограммы |

# Раздел 7.Методика оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы проводится ежегодно на основе оценки достижения показателей эффективности реализации муниципальной подпрограммы с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной подпрограммы.

Оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной подпрограммы осуществляется по формуле:

Пэф - степень достижения показателей эффективности реализации муниципаль-ной подпрограммы в целом (%);

Пi - степень достижения i-ro показателя эффективности реализации муниципаль ной программы в целом (%);

п - количество показателей эффективности реализации муниципальной подпро граммы.

Степень достижения i-ro показателя эффективности реализации муници пальной подпрограммы рассчитывается путем сопоставления фактически достигнутого и планового значения показателя эффективности реализации муниципальной подпрограммы за отчетный период по следующей формуле:

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

фактическое значение i-ro показателя эффективности реализации

муниципальной подпрограммы (в соответствующих единицах измерения);

- плановое значение i-ro показателя эффективности реализации

муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения).

При условии выполнения значений показателей «не более», «не менее» степень достижения i-ro показателя эффективности реализации муниципальной программы считать равным 1.

В случае если значения показателей эффективности реализации муници пальной программы являются относительными (выражаются в процентах), то при расчете эти показатели отражаются в долях единицы.

Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы, осуществляется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной подпрограммы в целом за счет всех источников финансирования за отчетный период по формуле:

уровень финансирования муниципальной подпрограммы в целом; - фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования, направленный в отчетном периоде на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы (тыс. руб.);

Ф - плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы на соответствующий отчетный период, установленный муниципальной подпрограммой (тыс. руб.).

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы производится по формуле:

Э - оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы (%);

П - степень достижения показателей эффективности реализации эф

муниципальной подпрограммы (%);

У - уровень финансирования муниципальной подпрограммы в целом (%).

# Ф

В целях оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы устанавливаются следующие критерии:

если значение Э равно 80% и выше, то уровень эффективности реализации муниципальной подпрограммы оценивается как высокий;

если значение Э от 60 до 80%, то уровень эффективности реализации муниципальной подпрограммы оценивается как удовлетворительный;

если значение Э ниже 60%, то уровень эффективности реализации муниципальной подпрограммы оценивается как неудовлетворительный.

Достижение показателей эффективности реализации муниципальной подпрограммы в полном объеме (100% и выше) по итогам ее реализации свидетельствует, что качественные показатели эффективности реализации муниципальной подпрограммы достигнуты.

Ответственные исполнители муниципальной подпрограммы ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом и ежегодно, в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, предоставляют отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной подпрограммы. Согласованный отчёт с заместителем главы администрации муниципального образования, курирующим работу ответственного исполнителя муниципальной подпрограммы, предоставляется в отдел социально-экономического развития администрации муниципального образования.

| приложение № 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий Подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование задач, мероприятий | Объем финансирования за счет всех источников, тыс.руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.рублей |  |  |
|  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Задача - Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искуственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги 1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования и инженерных сооружений на них |
| 1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 76385,387 | ВСЕГО | 10845,741 | 17076,443 | 16263,203 | 16100,000 | 16100,000 |
|  |  | 68341,693 | в том числе субсидия из областного бюджета | 9921,420 | 15847,070 | 13373,203 | 14500,000 | 14700,000 |
|  |  | 8113,694 | в том числе муниципальный дорожный фонд | 994,321 | 1229,373 | 2890,000 | 1600,000 | 1400,000 |
|  | в том числе пообъектно |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 40146,535 | ВСЕГО | 10443,600 | 15625,92900 | 14077,006 | 15300,0 | 15600,0 |
|  |  | 38200,912 | в том числе субсидия из областного бюджета | 9921,420 | 14906,28900 | 13 373,203 | 14500,0 | 14700,0 |
|  |  | 1945,623 | в том числе муниципальный дорожный фонд | 522,180 | 719,64000 | 703,803 | 800,0 | 900,0 |
| 1.1.2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (дополнительные объемы) | 752,997 | ВСЕГО | 0,000 | 51,50000 | 701,497 | 500,0 | 500,0 |
|  |  | 0,000 | в том числе субсидия из областного бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 1752,997 | в том числе муниципальный дорожный фонд |  | 51,50000 | 701,497 | 500,0 | 500,0 |
| 1.1.3 | Паспортизация автомобильных дорог | 1364,644 | ВСЕГО | 0,000 | 564,64416 | 500,0 | 300,0 |  |
|  |  | 536,411 | в том числе субсидия из областного бюджета | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 828,233 | в том числе муниципальный дорожный фонд | 500,0 | 300,0 |  |
| 1.1.4 | Оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры | 552,141 | ВСЕГО | 402,141 |  | 150,0 |  |  |
|  |  | 0,000 | в том числе субсидия из областного бюджета |  | 0,0 |  |  |
|  |  | 552,141 | в том числе муниципальный дорожный фонд |  | 150,0 |  |  |
| 1.1.5 | Выплата штрафов | 70,000 | средства муниципального дорожного фонда |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Межбюджетные трансферты | 834,700 | ВСЕГО |  | 834,370 | 834,700 |  |  |
|  |  | 404,370 | в том числе субсидия из областного бюджета | 0,0 |  |  |
|  |  | 1264,700 | в том числе муниципальный дорожный фонд | 834,700 |  |  |
| Задача Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта автомобильных дорог 2. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования |
| 2.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, вне границ населенных пунктов | 6250,000 | ВСЕГО | 0,0 | 0,0 | 250,000 | 3000,0 | 3000,0 |
|  |  | 0,000 | в том числе субсидия из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 6250,000 | в том числе муниципальный дорожный фонд | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 3000,0 | 3000,0 |
| 2.1.1 | Ремонт автомобильных дорог, отдаленных от медицинских организаций, Кузнецы - Мамаевщина | 3000,000 | ВСЕГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 |
|  |  | 0,000 | в том числе субсидия из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 3000,000 | в том числе муниципальный дорожный фонд | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 |
|  |  |  | протяженность, км. |  |  |  | 1,0 |  |
| 2.1.2 | Ремонт автомобильной дороги Калиничи — Коробовщина | 3000,000 | ВСЕГО |  |  |  |  | 3000,0 |
|  |  | 0,000 | в том числе субсидия из областного бюджета |  |  | 0,0 |
|  |  | 3000,000 | в том числе муниципальный дорожный фонд |  |  | 3000,0 |
|  |  | 1,000 | протяженность, км. |  |  |  |  | 1,0 |
| 2.1.3 | Ремонт трубопереезда автомобильной дороги "Вятка - д. Скозырята - д. Болдычи" | 250,000 | ВСЕГО |  |  | 250,0 |  |  |
|  |  | 0,000 | в том числе субсидия из областного бюджета | 0,0 |  |  |
|  |  | 250,000 | в том числе муниципальный дорожный фонд | 250,0 |  |  |
| 2.2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах населенных пунктов | 4737,797 | ВСЕГО |  |  | 4737,797 |  |  |
|  |  | 4737,797 | в том числе субсидия из областного бюджета | 4737,797 |  |  |
|  |  | 0,000 | в том числе бюджет поселений |  |  | 0,0 |  |  |
| 2.2.1 | Ремонт проезжей части дороги по ул. Революции (от примыкания к ул. Зонова до примыкания к ул. Воровского) г. Орлов протяженностью 556 м | 4737,797 | ВСЕГО |  |  | 4737,797 |  |  |
|  |  | 4737,797 | в том числе субсидия из областного бюджета | 4737,797 |  |  |
|  |  | 0,000 | в том числе бюджет поселений |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | протяженность, км. |  |  | 0,556 |  |  |
| 3. Мероприятия по проектно-изыскательским работам на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |
| 3.1 | Экспертиза проектно-сметной документации на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 3,420 | ВСЕГО | 0,820 |  |  | 1,3 | 1,3 |
|  |  | 0,000 | в том числе субсидия из областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  | 3,420 | в том числе муниципальный дорожный фонд | 0,820 |  |  | 1,3 | 1,3 |
|  |  | 0,000 | в том числе бюджет поселений |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Орловского района на 2014-2018 годы" | 87446,604 | ВСЕГО | 10916,561 | 17076,443 | 21251,000 | 19101,300 | 19101,300 |
|  |  | 73079,490 | в том числе областной бюджет | 9921,420 | 15847,070 | 18111,000 | 14500,000 | 14700,000 |
|  |  | 14367,114 | в том числе муниципальный дорожный фонд | 995,141 | 1229,373 | 3140,000 | 4601,300 | 4401,300 |
|  |  | 0,000 | в том числе бюджет поселений |  |  |  |  |  |