АДМИНИСТРАЦИЯ ОРЛОВСКОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.11.2015                                                                                                        №570

г. Орлов

Об организации и выполнении мероприятий по построению, внедрению и эксплуатации на территории Орловского района аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

В соответствии с Концепций построения и развития аппаратно - программного комплекса (далее - АПК) «Безопасный город», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 года № 2446-р, администрация Орловского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Утвердить прилагаемый План построения (развития) и внедрения АПК «Безопасный город» на территории Орловского района (далее - План) (Приложение 1). Прилагается.

- Создать межведомственную рабочую группу Орловского района по построению, развитию и эксплуатации АПК «Безопасный город» в составе, указанном в Приложении 2. Прилагается.

- Организацию и координацию работ по построению (развитию) и внедрению АПК «Безопасный город» возложить на созданную межведомственную рабочую группу.

4. Назначить заказчиком работ по построению (развитию) и внедрению АПК «Безопасный город» администрацию Орловского  района.

5. Заместителю главы администрации, начальнику финансового управления администрации Орловского района Н.К. Лаптевой совместно заведующим сектором по делам ГО и ЧС администрации Орловского района	      А.И. Игнатовым подготовить и внести изменения и дополнения в муниципальную программу «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Орловского района Кировской области» в части, касающейся включения финансирования мероприятий по созданию на территории Орловского района АПК «Безопасный город» на базе единой дежурно-диспетчерской службы Орловского района, с учетом долевого участия при формировании проекта районного бюджета на  2017-2020 г.г.

6.  Предложить руководителям территориальных органов федеральных органов исправительной власти, организаций и учреждений, в чьем ведении находятся экстренные оперативные службы, главам поселений Орловского района принять необходимые меры по выполнению мероприятий, определенных Планом.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

8. Управляющему делами администрации Орловского района Тебенькову Н.Е. опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене органов местного самоуправления Орловского района.

9. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.

И.о. главы администрации

Орловского  района              А.Г. Бисеров

Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации Орловского района от 13.11.2015 №570

План построения (развития) АПК «Безопасный город» на территории Орловского района

| № | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок выполнения | Финансовые средства | Результаты | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Издание постановления Главы администрации района о построении (развитии) АПК БГ на территории Орловского района и создании межведомственной рабочей группы (МРГ) для обеспечения координации работ. | Администрация Орловского района, ГУ МЧС России по Кировской области | До 31.12.2015 |  | Постановление Администрации Орловского района 2. Создание МРГ для обеспечения координации работ по развертыванию АПК БГ в Орловском районе. |  |
| 2. | Корректировка муниципальных нормативных правовых документов. | Органы местного самоуправления Орловского района (далее - ОМСУ Орловского района) | В течении действия программы |  | НПА построения АПК «Безопасный город» |  |
| 3. | Внесение изменений и дополнений в муниципальные программы администрации Орловского района в части включения мероприятий по построению (развитию), внедрению и эксплуатации АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования Орловский район. | ОМСУ Орловского района, ГУ МЧС по Кировской области | В течении действия программы |  | Постановление ОМСУ Орловского района о внесении изменений в муниципальные программы администрации Орловского района в части включения мероприятий по созданию построению (развитию), внедрению и эксплуатации АПК «Безопасный город» на территории МО Орловский район. |  |
| 4. | Утверждение бюджета муниципального образования с запланированными расходами на мероприятия по построению (развитию) и внедрению АПК «Безопасный город». | ОМСУ Орловского района | 2017-2020 |  | Утвержденный бюджет на следующий год с запланированными расходами на мероприятия по построению (развитию) и внедрению АПК «Безопасный город» |  |
| 5. | Проведение мероприятий по подготовке ЕДДС муниципального образования, ДДС, других структур, необходимых для функционирования АПК «Безопасный город». | ОМСУ Орловского района, ГУ МЧС России по Кировской области, ведомства Орловского района. | с 2016-2020 |  | План организационных мероприятий по завершению создания ЕДДС муниципального образования Орловского район; Работы по совершенствованию ЕДДС; План мероприятий по совершенствованию служб, взаимодействующих с АПК "Безопасный город". |  |
| 6. | Проведение обследования функционирующих систем безопасности, жизнеобеспечения на территории муниципального образования Орловский район | ОМСУ Орловского района | с 2016-2020 |  | Материалы обследования |  |
| 7. | Разработка технического задания на проектирование АПК «Безопасный город», подготовка и проведение открытого конкурса по выбору исполнителя работ на разработку технического проекта на АПК «Безопасный город» | Заказчик | 2017 |  | Согласованное техническое задание, комплект конкурсной документации, государственный контракт на разработку технического проекта. |  |
| 8. | Разработка технического проекта по развитию (созданию) АПК «Безопасный город» муниципального образования Орловский район. | Определяется на конкурсной основе | 2017 |  | Технический проект, согласованный МЧС России. |  |
| 9. | Проведение государственной экспертизы технического проекта. | Заказчик | 2017 |  | Положительное решение государственной экспертизы |  |
| 10 | Формирование пакета документов для получения субсидии на построение (развитие) АПК «Безопасный город». | ОМСУ Орловского района, ГУ МЧС по Кировской области | 2018 |  | Пакет документов для получения субсидии |  |
| 11 | Разработка технического задания на проведение работ по созданию (закупка оборудования, проведение монтажных и пусконаладочных работ) АПК «Безопасный город», подготовка и проведение конкурсных процедур по выбору исполнителя на проведение работ. | Заказчик | 2018 |  | Согласованное техническое задание, комплект конкурсной документации, государственный контракт на проведение работ по созданию (закупка оборудования, проведение монтажных и пусконаладочных работ) АПК «Безопасный город». |  |
| 12 | Организация процесса обучения дежурно-диспетчерского персонала АПК «Безопасный город». | ОМСУ Орловского района, ГУ МЧС по Кировской области | В течении всего периода |  | Распоряжение ОМСУ Орловского района о переподготовке руководящего состава и диспетчеров ЕДДС. |  |
| 13 | Построение (развитие) АПК «Безопасный город» (закупка оборудования, проведение монтажных, пусконаладочных работ) | Исполнитель работ | с 2019 |  | АПК «Безопасный город» |  |
| 14 | Проведение приемочных испытаний АПК Безопасный город», Ввод в эксплуатацию АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования Орловский район. | Заказчик, ОМСУ Орловского района, ГУ МЧС по Кировской области, Исполнитель работ | до 2020 |  | Акт сдачи-приемки АПК «Безопасный город»; Акт ввода в эксплуатацию; Постановление ОМСУ Орловского района о вводе в эксплуатацию АПК «Безопасный город». |  |
| 15 | Проведение обучения персонала АПК «Безопасный город». | ОМСУ Орловского района, ГУ МЧС по Кировской области, ФОИВ | до 2020 |  | Обучение персонала ЦУКС, ЕДДС, ДДС взаимодействующих служб интегрированных в АПК «Безопасный город». |  |
| 16 | Информирование населения области о вводе АПК «Безопасный город». | Администрация Орловского района | В течении всего периода |  | Проведение рекламно - информационных кампаний по информированию населения о создании АПК «Безопасный город». |  |

|  | Приложение 2 |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНО |
|  | постановлением администрации Орловского района от № |
| Состав рабочей группы при администрации Орловского района по построению на территории Орловского района аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» |
| БИСЕРОВ Александр Георгиевич | - и.о. главы администрации Орловского района, председатель рабочей группы |
| ДАНИЛОВ Дмитрий Иванович | - глава Орловского городского поселения, заместитель председателя (по согласованию) |
| Члены рабочей группы: |
| БЕРЕЗИН Валентин Вячеславович | - начальник 45 пожарной части ФГКУ «6 отряд ФПС по Кировской области (по согласованию) |
| БАКУЛИНА Надежда Ивановна | - заместитель главы администрации Орловского района по профилактике правонарушений, заведующий отделом культуры и социальной работы |
| ГРЕБЕНЕВ Александр Михайлович ИГНАТОВ Алексей Иванович | -заместитель начальника управления по вопросам жизнеобеспечения, архитектуры и градостроительства, - заведующий сектором по делам ГО и ЧС администрации Орловского района |
| ЛЯСКОВИЧ Лариса Владимировна | - начальник управления образования Орловского района |
| ЦЕЛИЩЕВ Сергей Сергеевич | - глава Орловского сельского поселения (по согласованию) |
| ФЁДОРОВЫХ Евгений Сергеевич | - заместитель начальника ОП «Орловское» МО МВД России «Юрьянский» (по согласованию) |
| МАЛЬЩУКОВА Наталья Алексеевна | -заведующая отделом правовой и контрольной работы администрации Орловского района |
| ЛАПТЕВА Надежда Климентьевна | - заместитель главы администрации Орловского района, начальник финансового управления |
| ЗЕБЗЕЕВ Александр Владимирович | - главный специалист по информатизации администрации Орловского района |

___________________________