АДМИНИСТРАЦИЯ

ОРЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОРЛОВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  26.07.2017г. № 154 -П

г. Орлов

Об утверждении  муниципальной целевой программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Орловского городского поселения Орловского района Кировской области  на 2017-2026 годы».

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях ликвидации потенциально аварийных участков на автомобильных дорогах местного значения, повышения эффективности и безопасности  функционирования автомобильных дорог местного значения, безопасности дорожного движения, повышения уровня благоустройства территории Орловского городского поселения  Орловского  района Кировской области, администрация Орловского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  муниципальную целевую программу «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Орловского городского поселения Орловского района Кировской области  на 2017-2026 годы» (далее - Программа). Прилагается.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главного бухгалтера администрации Орловского городского поселения Шакирову Н.А.

  - 3. Опубликовать постановление в Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования Орловское городское поселение Орловского района  Кировской области.

Глава администрации

- Орловского городского поселения           Д.И. Данилов

- _____________________________________________________________

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации  Орловского городского поселения Орловского района Кировской области

от     .     .2017 №  ____

Муниципальная программа

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ ОРЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОРЛОВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА  2017-2026 ГОДЫ»

г. Орлов

2017 год

Муниципальная программа

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ

ОРЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОРЛОВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА

2017-2026 ГОДЫ»

Паспорт муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Орловского городского поселения Орловского района Кировской области  на 2017-2026 годы» (далее - муниципальная программа)

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел по вопросам жизнеобеспечения администрации Орловского городского поселения Орловского района Кировской области |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют |
| Наименование подпрограммы | Подпрограмма "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Орловское городское поселение Орловского района Кировской области на 2017 – 2026 годы» |
| Программно-целевые инструменты муниципальной подпрограммы | Не предусмотрены |
| Цель муниципальной программы | Организация дорожной деятельности в отношении улично-дорожной сети местного значения. Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, сохранение и улучшение качества существующей улично-дорожной сети, доведение ее технического состояния до уровня, соответствующего нормативным требованиям. |
| Задачи муниципальной программы | - Приведение технико-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Орловского городского поселения к нормативным требованиям; - Повышение безопасности дорожного движения; - Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них; |
| Целевые показатели программы | - Содержание улично-дорожной сети общего пользования местного значения в границах Орловского городского поселения; - Ремонт улично-дорожной сети общего пользования местного значения в границах Орловского городского поселения; - Ремонт сооружений, автомобильных и пешеходных мостов, пешеходных дорожек, средств организации дорожного движения на улично-дорожной сети общего пользования местного значения; - Протяженность участков улично-дорожной сети общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности улично-дорожной сети общего пользования местного значения; - Эффективность перевозок пассажиров автомобильным транспортом; - Количество ДТП; - Места концентрации ДТП; - Детский дорожно-транспортный травматизм. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2017-2026 годы, реализация программы не предусматривает разделение на этапы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования программы составляет: 39772,9 тыс. рублей , в том числе: средства областного бюджета – 16072,0 тыс. рублей, средства местного бюджета – 23700,9 тыс. рублей, В том числе по годам: 2017 год: средства местного бюджета – 1909,7 тыс.рублей, средства областного бюджета – 1265,5 тыс.рублей, всего – 3175,2 тыс. рублей. 2018 год: средства местного бюджета – 2055,7 тыс.рублей, средства областного бюджета – 1328,8 тыс.рублей, всего – 3384,5 тыс. рублей. 2019 год: средства местного бюджета – 2066,8 тыс.рублей, средства областного бюджета – 1395,2 тыс.рублей, всего – 3462,0 тыс. рублей. 2020 год: средства местного бюджета – 2170,1 тыс.рублей, средства областного бюджета – 1465,5 тыс.рублей, всего – 3635,1 тыс. рублей. 2021 год: средства местного бюджета – 2278,6 тыс.рублей средства областного бюджета – 1538,2 тыс.рублей, всего – 3816,8 тыс. рублей. 2022 год: средства местного бюджета – 2392,5 тыс.рублей, средства областного бюджета – 1615,1 тыс.рублей, всего – 4007,6 тыс. рублей. 2023 год: средства местного бюджета – 2512,1тыс.рублей, средства областного бюджета – 1731,8 тыс.рублей, всего – 4243,9 тыс. рублей. 2024 год: средства местного бюджета – 2637,7 тыс.рублей, средства областного бюджета – 1818,4 тыс.рублей, всего – 4456,1 тыс. рублей. 2025 год: средства местного бюджета – 2769,6 тыс.рублей, средства областного бюджета – 1909,3 тыс.рублей, всего – 4678,9 тыс. рублей. 2026 год: средства местного бюджета – 2908,1 тыс.рублей, средства областного бюджета – 2004,7 тыс.рублей, всего – 4912,8 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты муниципальной программы | За период реализации муниципальной программы предполагается достичь следующих результатов: - усовершенствовать систему организации и контроля дорожного движения на улично-дорожной сети Орловского городского поселения путем разработки и осуществления ПОДД, установки дорожных знаков, нанесения дорожной разметки, внедрения систем видеонаблюдения, и т.д.; - обеспечить содержание улично-дорожной сети Орловского городского поселения общего пользования местного значения 28,892 км ежегодно; - осуществить ремонт улично-дорожной сети общего пользования местного значения в границах Орловского городского поселения общей протяженностью 28,892 км с 2017 по 2026 год; - осуществить ремонт 2 автомобильных и 5 пешеходных мостов на улично-дорожной сети поселения с 2017 года по 2026 год; - снизить протяженность участков улично-дорожной сети общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 50 % с 2017 по 2026 год; - оборудовать 12 пешеходных переходов в соответствии с установленными требованиями с 2017 по 2016 год; - обеспечить ежегодный ремонт и содержание пешеходных дорожек на территории Орловского городского поселения; - увеличить количество перевезенных автомобильным транспортом пассажиров на 15% с 2017 по 2026 год; - обеспечить обслуживание, ремонт и установку новых автобусных павильонов за период 2017- 2026 г.г. общим количеством - 12 шт.; - сократить количество ДТП на 50% с 2017 по 2026 год; - сократить места концентрации ДТП с 2017 по 2026 год до 0; - сократить количество случаев детского дорожно - транспортного травматизма до 0 в 2026 году. |

## Раздел 1.

## Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы,

## в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.

Муниципальная программа разработана в целях реализации полномочий администрации муниципального образования Орловское городское поселение в соответствии с п. 5 статьи 14   Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» по содержанию улично-дорожной сети и обеспечению безопасности улично-дорожного движения.

Улично-дорожная сеть - один из важнейших элементов транспортно-коммуникационной системы Орловского городского поселения Орловского района Кировской области, оказывающих огромное влияние на развитие экономики и социальной сферы.

Транспортная доступность является важной составляющей комфортности жизнедеятельности граждан, обеспечивающей свободу передвижения и мобильность населения, экономической и инвестиционной привлекательностью поселения. Сегодня обеспеченность современными составляющими улично-дорожной сети становится все более важной составляющей жизни людей и экономического развития поселения.

В настоящее время  протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Орловского городского поселения Орловского района Кировской области составляет 28 892 пог. м., площадью 181 400,03 тыс. кв.м., из них: протяженность  дорог с асфальто-бетонным покрытием составляет 15 068 пог.м., площадью 97 942,03 кв. м.; - протяженность дорог с грунтовым покрытием составляет 13 824 пог. м., площадью 83 458 кв.м.

Между тем, состояние дорожной сети в городском поселении не в полной мере соответствует экономическим и социальным потребностям общества. Проблема особенно обострилась в последнее время в связи с недостаточным финансированием для сохранения существующей сети дорог, а тем более для ее модернизации (капитального ремонта).

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества неотремонтированных участков, увеличению количества участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции.

Большая  часть автомобильных дорог имеет недостаточную прочность и ровность покрытия со значительной сеткой трещин, выбоин и низким коэффициентом сцепления, дороги с грунтовым покрытием требуют капитального ремонта.

Элементы улично-дорожной сети подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

- содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

- ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги.

Состояние улично-дорожной сети определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Основными проблемами в данной сфере являются:

- Недостатки эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений (мостов, трубопереездов);

- Недостаток финансовых средств на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с требованиями стандартов и правил;

- Несоответствие пешеходных мостов и тротуаров, автопавильонов нормативным требованиям.

- Необходимость усовершенствования организации дорожного движения на улично-дорожной сети.

Проблема аварийности на автотранспорте на территории Орловского городского поселения Орловского района Кировской области в последнее десятилетие приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Сложная обстановка с аварийностью и наличие тенденций к дальнейшему ухудшению ситуации во многом объясняются следующими причинами:

- постоянно возрастающей мобильностью населения;

- уменьшением перевозок общественным транспортом и увеличением перевозок личным транспортом;

- нарастающей диспропорцией между количеством автомобилей и состоянием автомобильных дорог;

Следствием такого положения дел являются ухудшение условий дорожного движения, нарушение экологической обстановки, увеличение количества заторов, а также рост количества ДТП. Сложившаяся критическая ситуация в сфере безопасности дорожного движения характеризуется наличием тенденций к ее дальнейшему ухудшению, что определяется следующими факторами:

- высоким уровнем аварийности и тяжести последствий ДТП (в том числе детского травматизма);

- значительной долей людей наиболее активного трудоспособного возраста (26 - 40 лет) среди лиц, пострадавших в результате ДТП;

- ухудшением условий дорожного движения;

- низким уровнем безопасности перевозок пассажиров автомобильным транспортом, индивидуальными предпринимателями.

Усугубление обстановки с аварийностью и наличие проблемы обеспечения безопасности дорожного движения требуют выработки и реализации долгосрочной стратегии, координации усилий государственных органов управления, предприятий, общественных организаций и населения области, концентрации региональных и местных ресурсов, а также формирования эффективных механизмов взаимодействия органов управления, и негосударственных структур при возможно более полном  учете интересов граждан.

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств, стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков  автомобильных дорог и сооружений на них.

Раздел 2.

Приоритеты муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа соответствует приоритетам, установленным в программе социально-экономического развития муниципального образования Орловское городское поселение Орловского района Кировской области на 2017 - 2019 годы, муниципальной целевой программы «Содержание и ремонт  автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Орловское  городское  поселение Орловского района Кировской области на 2017-2019 годы, и направлена на развитие транспортной инфраструктуры, повышение уровня ее безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса, увеличение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно - эксплуатационным показателям.

Основной целью муниципальной программы является организация дорожной деятельности в отношении улично-дорожной сети местного значения на территории муниципального образования.

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- усовершенствование системы организации  и контроля дорожного движения на улично-дорожной сети Орловского городского поселения путем разработки и осуществления ПОДД, установки дорожных знаков, нанесения дорожной  разметки, внедрения систем видеонаблюдения, и т.д.;

- обеспечение содержания улично-дорожной сети Орловского городского поселения общего пользования местного значения 28,892 км ежегодно;

- осуществление  ремонта улично-дорожной сети общего пользования местного значения в границах Орловского городского поселения  общей протяженностью   28,892   км с 2017 по 2026 год;

- осуществление ремонта 2 автомобильных и 5 пешеходных мостов на улично-дорожной сети поселения  с 2017 года по 2026 год;

- снижение протяженности участков улично-дорожной сети общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения  до 50 % с 2017 по 2026 год;

- оборудование 12 пешеходных переходов в соответствии с установленными требованиями с 2017 по 2016 год;

- обеспечение ежегодного ремонта и содержания пешеходных дорожек на территории Орловского городского поселения;

- увеличение количества перевезенных автомобильным транспортом пассажиров на 15% с  2017 по 2026 год;

- обеспечение обслуживания, ремонта и установки новых автобусных павильонов за период 2017- 2026 г.г. общим количеством - 12 шт.;

- сокращение количества ДТП на 50% с 2017 по 2026 год;

- сокращение  мест концентрации ДТП с 2017 по 2026 год до 0;

- сокращение количества случаев детского дорожно - транспортного травматизма до 0 в 2026 году.

Перечень программных мероприятий приведен в таблице 1.

Целевыми показателями оценки хода реализации муниципальной программы и её эффективности являются следующие количественные показатели:

- Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. Значение показателя определяется в соответствии с данными Кировстата, статистической отчетностью по форме N 1-ФД «Сведения об использовании средств федерального дорожного фонда, дорожных фондов субъектов Российской Федерации, муниципальных дорожных фондов»;

- Ремонт мостов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения. Значение показателя определяется в соответствии с данными Кировстата, статистической отчетностью по форме N 1-ФД «Сведения об использовании средств федерального дорожного фонда, дорожных фондов субъектов Российской Федерации, муниципальных дорожных фондов»;

- Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. Значение показателя определяется в соответствии с данными Кировстата, статистической отчетностью по форме № 3-ДГ(мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего и необщего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований»;

- Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. Значение показателя определяется в соответствии с данными Кировстата, статистической отчетностью по форме N 1-ФД «Сведения об использовании средств федерального дорожного фонда, дорожных фондов субъектов Российской Федерации, муниципальных дорожных фондов» ;

- Количество ДТП. Значение показателя определяется в соответствии со сведениями ГИБДД МО МВД России «Юрьянский» «О состоянии аварийности в Орловском районе»;

- Места концентрации ДТП. Значение показателя определяется в соответствии со сведениями ГИБДД МО МВД России «Юрьянский» «О состоянии аварийности в Орловском районе»;

- Детский дорожно-транспортный травматизм. Значение показателя определяется в соответствии со сведениями ГИБДД МО МВД России «Юрьянский» «О состоянии аварийности в Орловском районе».

Таблица 1

Сведения о показателях эффективности реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя эффективности/единица измерения показателя | Годы реализации программы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1. | Задача - Развитие дорожного хозяйства. |
|  | Содержание улично-дорожной сети Орловского городского поселения общего пользования местного значения, км | 28,89 | 28,89 | 28,89 | 28,89 | 28,89 | 28,89 | 28,89 | 28,89 | 28,89 | 28,89 |
|  | Ремонт улично-дорожной сети общего пользования местного значения в границах Орловского городского поселения, км | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 |
|  | Ремонт автомобильных мостов, кол. | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
|  | Ремонт пешеходных мостов, кол. | 1 | - | 1 | - | 5 | - | 3 | - | - | 5 |
|  | Оборудование пешеходных переходов в соответствии с установленными требованиями, шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
|  | Ремонт пешеходных дорожек (тротуар), м | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 | 220 |
|  | Содержание пешеходных дорожек, м | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
|  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 75 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 55 | 50 |
| 2. | Задача – Развитие автомобильного транспорта. |
|  | Увеличение количество перевезенных автомобильным транспортом пассажиров , % | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - |
|  | Обслуживание и ремонт автобусных павильонов шт.; | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 3. | Задача – Усовершенствование системы организации и контроля дорожного движения на улично-дорожной сети. Повышение безопасности дорожного движения. |
|  | Разработка и осуществления ПОДД, км | - | 12 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | - |
|  | Установка дорожных знаков,шт | 2 | 24 | 12 | 10 | 10 | - | - | - | - | - |
|  | Нанесение дорожной разметки, кв.м | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
|  | Внедрение систем видеонаблюдения, шт | 5 | 12 | 12 | 12 | 14 | - | - | - | - | - |
|  | Количество ДТП; | 10 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|  | Места концентрации ДТП; | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Детский дорожно-транспортный травматизм. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Оценка результативности действий муниципальной программы будет проводиться по результатам отчётного года. Источник получения информации - отчёты исполнителей муниципальной программы.

В результате реализации муниципальной программы будет обеспечено содержание и ремонт улично-дорожной сети дорог местного значения, элементов транспортной инфраструктуры, значительно улучшено транспортное сообщение на территории Орловского городского  поселения.

Ожидаемые социально-экономические результаты реализации муниципальной программы:

-	обеспечение нормативного содержания автомобильных дорог местного значения;

-	повышение качества транспортного обслуживания населения в Орловском городском поселении;

-	улучшение социально-бытовых условий, повышению комфортности городской среды, улучшению качества жизни населения в Орловском городском поселении.

Срок реализации программы – 2017 - 2026 годы, реализация муниципальной программы не предусматривает разделения на этапы.

## Раздел З.

## Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы.

Мероприятия муниципальной программы направлены на организацию работ и услуг по содержанию и обслуживанию автомобильных дорог и объектов дорожной инфраструктуры.

Комплекс мероприятий муниципальной программы представлен в таблице 2 муниципальной программы.

Таблица 2

Комплекс мероприятий муниципальной программы

| Решаемая задача | Перечень мероприятий |
| --- | --- |
| Развитие дорожного хозяйства. | Проектирование капитального ремонта автомобильных дорог и объектов дорожной инфраструктуры, с улучшением дорожного покрытия. |
| Развитие автомобильного транспорта. | Совершенствование автобусного маршрута на территории Орловского городского поселения. |
| Повышение безопасности дорожного движения. | Деятельность на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, в том числе школьников. |
|  | Организационно-планировочные и инженерные меры, направленные на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов, в том числе улучшение условий движения транспортных средств и пешеходов, комплексных схем организации дорожного движения, совершенствование организации пешеходного движения, снижение влияния дорожных условий на возникновение ДТП, проведение инженерных мероприятий в местах концентрации ДТП |

## Раздел 4.

## Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы.

Разработка новых нормативно-правовых актов для реализации муниципальной программы не требуется.

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с законодательством о дорожной деятельности.

## Раздел 5.

Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование работ по Программе осуществляется за счет субсидий из областного бюджета,  и софинансирование за счет средств бюджета поселения в размере не менее установленного процента от общего объема расходов на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и дворовых территорий.

Средства из бюджета городского поселения предоставляются муниципальным заказчиком в соответствии с установленными объемами финансирования по Программе на очередной финансовый год. Финансирование осуществляется на основании заключения муниципальных контрактов.

Общий объем финансирования Программы составляет:

объем  финансирования, всего –  39772,9 тыс. рублей, в том числе:

средства областного бюджета  – 16072,0 тыс. рублей;

средства бюджетов поселения – 23700,9 тыс. рублей

В ходе реализации Программы возможна корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых мероприятий по результатам принятия  бюджета городского поселения.

Объёмы и источники финансирования Программы с разбивкой по годам приведены в таблице 3.

Таблица 3

Объемы и источники финансирования муниципальной программы, тыс.руб.

| № п/п | Наименование источника финансирования. | Раскладка по годам: |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Итого: |
| 1. | Областной бюджет. | 1265,5 | 1328,8 | 1395,2 | 1465,0 | 1538,2 | 1615,1 | 1731,8 | 1818,4 | 1909,3 | 2004,7 | 16072,0 |
| 2. | Бюджет муниципального образования Орловское городское поселение | 1909,7 | 2055,7 | 2066,8 | 2170,1 | 2278,6 | 2392,5 | 2512,1 | 2637,7 | 2769,6 | 2908,1 | 23700,9 |
|  | ВСЕГО: | 3175,2 | 3384,5 | 3462,0 | 3635,1 | 3816,8 | 4007,6 | 4243,9 | 4456,1 | 4678,9 | 4912,8 | 39772,9 |

Объём финансирования определён исходя из расчётной стоимости выполнения работ по содержанию и ремонту улично-дорожной сети. Перечень мероприятий муниципальной программы с указанием объемов и источника финансирования приведен в приложении 1 к муниципальной программе.

Метод оценки затрат на реализацию мероприятий муниципальной программы - расчётный, в соответствии с методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период.

# Раздел 6.

# Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками.

При реализации муниципальной программы могут возникнуть следующие группы рисков:

Таблица 4

| Негативный фактор | Способы минимизации рисков |
| --- | --- |
| Изменение федерального законодательства в сфере реализации муниципальной программы. | Проведение регулярного мониторинга планируемых изменений в федеральном законодательстве, внесение изменений в муниципальную программу. |
| Недостаточное финансирование мероприятий муниципальной программы. | Определение приоритетов для первоочередного финансирования, привлечение средств областного, федерального бюджетов, внебюджетных источников. |
| Несоответствие фактически достигнутых показателей эффективности реализации муниципальной программы. | Проведение ежегодного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы, анализ причин отклонения фактически достигнутых показателей от запланированных, оперативная разработка и реализация мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий муниципальной программы. |

# Раздел 7.

# Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно на основе оценки достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы.

Оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по формуле:

Пэф - степень достижения показателей эффективности реализации

муниципальной программы в целом (%);

Пi - степень достижения эффективности реализации i-ro показателя (%);

n - количество показателей эффективности реализации муниципальной программы.

Степень достижения i-ro показателя эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается путем сопоставления фактически достигнутого и планового значения показателя эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период по следующей формуле:

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

фактическое значение i-ro показателя эффективности реализации

муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения);

- плановое значение i-ro показателя эффективности реализации

муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения).

При условии выполнения значений показателей «не более», «не менее» степень достижения i-ro показателя эффективности реализации муниципальной программы считать равным 1.

В случае если значения показателей эффективности реализации муниципальной программы являются относительными (выражаются в процентах), то при расчете эти показатели отражаются в долях единицы.

Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы, осуществляется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом за счет всех источников финансирования за отчетный период по формуле:

уровень финансирования муниципальной программы в целом; - фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования, направленный в отчетном периоде на реализацию мероприятий муниципальной программы (тыс. руб.);

Ф - плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников

финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы на соответствующий отчетный период, установленный муниципальной программой (тыс. руб.).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится по формуле:

Э - оценка эффективности реализации муниципальной программы (%);

П - степень достижения показателей эффективности реализации эф

муниципальной программы (%);

У - уровень финансирования муниципальной программы в целом (%).

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

- если значение Э равно 80% и выше, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как высокий;

- если значение Э от 60 до 80%, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительный;

- если значение Э ниже 60%, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как неудовлетворительный.

Достижение показателей эффективности реализации муниципальной программы в полном объеме (100% и выше) по итогам ее реализации свидетельствует, что качественные показатели эффективности реализации муниципальной программы достигнуты.

Ответственные исполнители муниципальной программы ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом и ежегодно, в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, предоставляют отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы, согласованный с заместителем главы администрации муниципального образования, курирующим работу ответственного исполнителя муниципальной программы, в отдел социально-экономического развития администрации муниципального образования.

Основным показателем эффективности применения программы  в мероприятиях  является:

- увеличение доли дорог с твёрдым покрытием;

- обеспечение бесперебойного автобусного сообщения на территории Орловского городского поселения;

- снижение показателей аварийности, в первую очередь числа погибших в ДТП, количества ДТП с пострадавшими.

В качестве целевых показателей и индикаторов эффективности реализации мероприятий программы предлагается также использовать следующие:

- снижение социального риска (количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения);

- снижение тяжести последствий (количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 пострадавших);

- сокращение количества мест концентрации ДТП;

- сокращение количества детей, пострадавших в результате ДТП по собственной неосторожности.

____________________