**Информация по устранению нарушений по проверке законности и эффективности использования бюджетных средств на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в населённых пунктах Кировской области за 2017 – 2018 годы и истекший период 2019 года в администрации Орловского городского поселения.**

Всего проверкой выявлено 87 нарушений на сумму 675,6 тыс.рублей, устранено 26 нарушений на сумму 72,4 тыс.рублей, восстановлено средств на сумму 4,01 тыс.рублей.

За 2018 год благоустроены 4 дворовых территорий с объемом финансирования в сумме 4348,6 тыс.рублей.

Администрацией Орловского городского поселения проведена следующая работа по устранению выявленных нарушений:

1. Подготовлена новая программа по формированию современной городской среды, положения программы приведены в соответствие с требованиями нормативных правовых актов.

2. В программе утверждены территории, подлежащие благоустройству, адресный перечень дворовых территорий по годам реализации программы.

3.Программа на 2020 год сформирована с учетом предложений, поступивших от заинтересованных лиц.

4. Информация о подаче заявлений размещалась в информационной сети Интернет – на сайте администрации Орловского района, в 2-х социальных сетях проходило общественное обсуждение.

5. В адрес ООО «ЭнергоСтройСервис» неоднократно направлены претензии по уплате пени, подготовлено исковое заявление в суд, данные о направлении в суд иского заявления отсутствуют.

6. Проведен совместный осмотр некачественно выполненных работ по асфальтированию дворовых территорий администрации с подрядчиком, от подписания официальных документов подрядчик уклонился.

7. Представлены отчеты о сборе денежных средств от 2-х дворовых территорий.

Деятельность администрации поселения не обеспечила решение проблемы низкого уровня благоустройства муниципального образования в целом (с увязкой целей, задач, мероприятий и ресурсов), а направлена на точечное освоение бюджетных средств только по конкретным объектам, включённым в программы.

По итогам общей проверки совместно с КСП Кировской области и другими муниципальными образованиями рекомендовано Правительству Кировской области:

- рассмотреть вопрос оптимизации нормативных требований, установленных для проведения инвентаризации уровня благоустройства муниципальных образований;

- рассмотреть вопрос сокращения количества условий предоставления субсидий на реализацию мероприятий ФСГС за счёт исключения требований к составу муниципальных программ и других, изложив их в Госпрограмме в ином качестве (обязанностей, обязательств, требований и т. п.) с закреплением соответствующих мер ответственности.

-обеспечить методическое сопровождение органов местного самоуправления в вопросах формирования и реализации муниципальных программ формирования современной городской среды.