PAGE  
2

Информация по 
по экспертно-аналитическому мероприятию «Мониторинг реализации в 2021 году областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» на 2019 – 2025 годы» в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Кировской области»  в администрации Орловского района (по состоянию на 01.04.2021 года)
г. Орлов                                                                                          16.04.2021
   Экспертно- аналитическое мероприятие проведено на основании пункта 9 раздела 1 Плана работы контрольно-счетной комиссии Орловского района на 2021 год, утвержденного распоряжением председателя контрольно-счетной комиссии Орловского района № 6 от 25.12.2020 года. 
   В ходе проверки установлено:

  Информация об объемах средств на реализацию мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Орловского района Кировской области, из аварийного жилищного фонда»  на 2020-2025 годы приведена в таблице:
                                                                  тыс. рублей

	Наименование показателя
	2021 год

	Объемы бюджетных ассигнований 

Всего, в том числе за счет 
	2139,3

	средств Фонда
	2117,9

	средств областного бюджета
	19,2

	средств местного  бюджета
	2,2

	Расходы бюджета 

Всего, в том числе за счет
	0

	средств Фонда 
	0

	средств областного бюджета
	0

	средств местного  бюджета
	0

	Профинансировано, всего
	0

	по средствам Фонда
	0

	средств областного бюджета
	0

	средств местного  бюджета
	0

	Остаток средств на конец отчетного года

всего, в том числе за счет
	0

	средств Фонда 
	0

	средств областного бюджета
	0

	средств местного  бюджета
	0

	Неисполненные плановые назначения, 

Всего, в том числе за счет
	0

	средств Фонда 
	0

	средств областного бюджета
	0

	средств местного  бюджета
	0


На 01.04.2021 года не освоены средства в сумме 2139,3 тыс. рублей, выделенные на переселение из ветхого и аварийного жилья, в связи с тем, что не состоялись объявленные аукционы из-за отсутствия заявок. 
Условия предоставления субсидий из областного бюджета на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда выполнены:
- принята муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на территории Орловского района Кировской области, из аварийного жилищного фонда»  на 2020-2025 годы, утвержденная постановлением администрации Орловского района от 18.01.2020 № 97-п;
 - в полном объеме запланированы ассигнования в сводной бюджетной росписи бюджета района;
- заключено Соглашение о предоставлении в 2021 году субсидий из областного бюджета по обеспечению мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда от 22.03.2021 года № 13-2021/А с министерством строительства Кировской области;

- обеспечено софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, выполняемых за счет субсидий, из бюджетов муниципальных образований согласно заключенному соглашению о предоставлении субсидий;
- закупки проводятся централизованно через КОГАУ «Центр по техническому сопровождению государственных закупок».
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта проведено исходя из 3 коммерческих предложений в размере 35185 руб/кв.м, что ниже, чем установленный  показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Кировской области в 1 и 2 кв.2021 года и соответствует Приказу Министерства строительства и ЖКХ РФ   от 19.12.2019 № 827/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2020 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2020 года» (35185 руб/кв.м) .
В 2021 году выбран способ расселения аварийного жилья путем приобретения не нового жилья с годом постройки не ранее 2000 года с материалом несущих стен – каменные конструкции (кирпич, блоки, или крупные железобетонные блоки (панели и т.д.) с оснащением жилого помещения электроснабжением, водоснабжением (холодным и горячим), водоотведением, отоплением, вентиляцией, газоснабжением.
Муниципальные контракты на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 01.04.2021 года не заключены.
В 2020 году по муниципальному контракту МК № 10-п от 13.05.2020 г. жилье не было предоставлено нуждающейся в переселении в 2020 году семье из 5 чел., так как препятствием для совершения сделки являлось наличие ограничения права (ипотеки) на квартиру по ул.Орловской, а также наличие запрета на совершение действий по регистрации, вынесенного Нолинским МРО УФССП России по Кировской области. В течение 2020 года собственником квартиры было снято ограничение права (ипотеки), однако вопрос по снятию запрета на совершение действий по регистрации был решен только в 2021 году.
В связи с несвоевременным предоставлением жилья задолженность по оплате коммунальных платежей  (ТКО, отопление, содержание общего имущества и др.) подлежит оплате за счет средств бюджета района. По данным отдела по имуществу и земельным ресурсам администрации Орловского района по состоянию на 01.04.2021 года задолженность составляют 14810,06 рублей, из них фактически оплачено – 890,97 рублей за ТКО, что является неэффективными расходами бюджета.
В соответствии с муниципальной программой «Переселение граждан, проживающих на территории Орловского района Кировской области, из аварийного жилищного фонда»  на 2020-2025 годы, утвержденная постановлением администрации Орловского района от 18.01.2020 № 97-п планируемая дата расселения аварийных домов – 30.10.2024 года.

В 2021 году мероприятий по сносу расселенного аварийного жилищного фонда не запланировано.

В соответствии соглашением  о передаче органами местного самоуправления м.о. Орловское городское поселение части полномочий по решению вопросов местного значения органам местного самоуправления Орловского муниципального района Кировской области (переселение граждан из аварийного жилищного фонда), заключенным в 2021 году полномочия по сносу аварийного жилья остаются полномочиями Орловского городского поселения и администрации района не передаются.
Согласно Программы на 2013-2017 годы завершающим мероприятием реализации Программы является снос аварийного жилищного фонда, фактически на момент проверки не снесены оба дома по ул. Ленина, д.45 и ул. Ст.Халтурина, д.34. 

Аварийный дом по адресу г.Орлов, ул.Ст.Халтурина. д.34 , не снесен. С момента расселения прошло более 4 лет. Согласно реестра памятников охранно- культурного наследия Орловского района  данный дом является памятником истории, культуры, архитектуры и градостроительства регионального значения  решение исполкома Совета народных депутатов Кировской области от 28.03.1983 № 6191). Без проведения специальной экспертизы дом не может быть снесен.
Дом по адресу г.Орлов, ул.Ленина, д.45 снесен частично.
Предложения администрации Орловского района:

1. принять меры по полному выполнению мероприятий переселению из аварийного жилого фонда в 2021 году.

2. безотлагательно принять меры по передаче квартиры в г. Кирове, мкр. Лянгасово, лицам, для расселения которых из аварийного жилого фонда приобретена данная квартира.

3.принять меры по своевременному поступлению межбюджетных трансфертов на исполнение части полномочий по решению вопросов местного значения (переселение граждан из аварийного жилищного фонда) от администрации Орловского городского поселения.
Председатель Контрольно-счетной комиссии
Орловского района                                                                            И.И.Колбина 

