АДМИНИСТРАЦИЯ ОРЛОВСКОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# 30.12.2021							№ 755-п

г. Орлов

Об утверждении муниципальной инвестиционной программы

«Устройство наружного освещения в полосе отвода автодороги

«г. Орлов - п. Центральная усадьба Плодосовхоза»

В соответствии с постановлением администрации Орловского района от 19.07.2013 г. № 465 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ на территории Орловского района»  администрация Орловского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную инвестиционную программу «Устройство наружного освещения в полосе отвода автодороги «г. Орлов - п. Центральная усадьба Плодосовхоза»  согласно приложению.

- Опубликовать постановление в Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования Орловский муниципальный район Кировской области.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава администрации

Орловского района                А.В.Аботуров

Приложение

к постановлению администрации Орловского района

от    30.12.2021  № 755-п

Муниципальная инвестиционная программа

«Устройство наружного освещения в полосе отвода автодороги

«г. Орлов - п. Центральная усадьба Плодосовхоза»

(далее – программа)

Паспорт программы

| Ответственный исполнитель | Отдел по вопросам жизнеобеспечения, архитектуры и градостроительства администрации Орловского района |
| --- | --- |
| Соисполнители | ОАО «Коммунэнерго»; Подрядная организация |
| Наименование программы | «Устройство наружного освещения в полосе отвода автодороги «г. Орлов - п. Центральная усадьба Плодосовхоза» |
| Цель | Создание условий для безопасного движения транспорта и пешеходов, визуального комфорта и удобства ориентирования на местности данных групп пользователей в полосе отвода автодороги «г. Орлов - п. Центральная усадьба Плодосовхоза» |
| Задачи | 1. Устройство наружного освещения в полосе отвода автодороги «г. Орлов - п. Центральная усадьба Плодосовхоза» 2. Обеспечение функционирования наружного освещения в полосе отвода автодороги «г. Орлов - п. Центральная усадьба Плодосовхоза» |
| Целевые показатели | Протяженность улиц с наружным освещением к общей протяженности улиц (%) |
| Сроки реализации программы | 2022 - 2024 годы |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования – 496,53 тыс. руб., в т.ч. бюджет Орловского муниципального района - 496,53 тыс.руб. 2022 год – 496,53 тыс. руб. 2023 год – 0,00 тыс. руб. 2024 год – 0,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | 1. Увеличена протяженность улиц с наружным освещением на 0,291 км. 2. Обеспечены безопасность и комфорт передвижения в полосе отвода автодороги «г. Орлов - п. Центральная усадьба Плодосовхоза» |

1. Общая характеристика сферы реализации программы,  в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Одной из актуальных проблем муниципального образования является недостаточное уличное освещение населенных пунктов района, в том числе окраин города Орлова, статус улиц которых относится к сельским территориям.

Протяженность дорого общего пользования местного значения Орловского района в границах населенных пунктов составляет  21 км, из них имеют наружное освещение 2,6 км улиц или 12,4 %.

Одним из участков, на котором отсутствует наружное освещение является улица, расположенная от физкультурно-оздоровительного комплекса МБУ «Спортивная школа» города Орлова  (п. Центральная усадьба Плодосовхоза)  до ул. Баумана (АЗС «Движение») (далее по тексту – полоса отвода автодороги «г. Орлов - п. Центральная усадьба Плодосовхоза»). Протяженность улицы 0,291 км.

Несмотря на то, что данная улица относится к сельской, ее расположение является значимым для связи между несколькими населенными пунктами: п. Центральная усадьба Плодосовхоза – г. Орлов – д. Хохловы, д. Лугиновка, д. Белянка.

Данная улица является автомобильной дорогой и служит для связи с такими объектами, как: физкультурно-оздоровительный комплекс, промышленная зона, место посадки на пассажирский городской и междугородний транспорт, автозаправочная станция, магазин, предприятие общественного питания, а также обеспечивает доступность к другим объектам в различных районах города.

Организация наружного освещения указанной улицы обеспечит комфортные и безопасные условия движения автотранспорта,   визуальный комфорт и чувство личной безопасности пешеходов в ночное и вечернее время, комфортные условия проживания населения на прилегающих территориях, привнесет ощущение «живущей территории» в вечернее время суток.

Организация наружного освещения указанной улицы обеспечивает развитие сети наружного освещения Орловского муниципального района.

### 2. Приоритеты муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, цели, задачи, описание ожидаемых конечных результатов программы, сроков реализации программы

На основании статьи 14 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» перед органами местного самоуправления стоит задача по содержанию и развитию сети наружного уличного освещения в соответствии с потребностями населения и экономики муниципального образования.

Предлагаемая программа направлена на развитие сети наружного уличного освещения Орловского муниципального района и осуществляется в рамках полномочий, установленных п.4.1 статьи 8 Устава муниципального образования Орловский муниципальный район Кировской области.

Цель программы - создание условий для безопасного движения транспорта и пешеходов, визуального комфорта и удобства ориентирования на местности данных групп пользователей  в полосе отвода автодороги «г. Орлов - п. Центральная усадьба Плодосовхоза».

Достижение цели обеспечивается решением задач:

1. Устройство наружного освещения в полосе отвода автодороги «г. Орлов - п. Центральная усадьба Плодосовхоза»

2. Обеспечение функционирования  наружного освещения в полосе отвода автодороги «г. Орлов - п. Центральная усадьба Плодосовхоза».

Основные целевые показатели эффективности реализации муниципальной инвестиционной программы определены в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | 2021 (факт) | Значение показателя эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Протяженность улиц с наружным освещением к общей протяженности улиц | % | 12,4 | 13,8 | 13,8 | 13,8 |

В результате реализации программы будет:

- увеличена протяженность улиц с наружным освещением на 0,291км;

- обеспечены безопасность и  комфорт передвижения  в полосе отвода автодороги «г. Орлов - п. Центральная усадьба Плодосовхоза».

Срок реализации программы: 2022 – 2024 годы.

Реализация мероприятий по устройству наружного освещения в полосе отвода автодороги «г. Орлов - п. Центральная усадьба Плодосовхоза» предусмотрена в 2022 году.

Реализация мероприятий по обеспечению функционирования  наружного уличного освещения в полосе отвода автодороги «г. Орлов - п. Центральная усадьба Плодосовхоза» предусмотрена в 2022 – 2024 годах.

3. Обобщенная характеристика мероприятий программы

Механизм реализации Программы предусматривает выполнение мероприятий в соответствии с Приложением 1.

4. Ресурсное обеспечение программы

Финансовое обеспечение программы осуществляется за счет средств бюджета Орловского муниципального района. Общий объем финансирования на срок реализации программы составляет 496, 53 тыс. рублей, в том числе с разбивкой по годам реализации:

Таблица 2

| Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет Орловского муниципального района | 496,53 | 496,53 | 0,00 | 0,00 |

В 2022 году предусмотрена реализация мероприятий по устройству наружного освещения в полосе отвода автодороги «г. Орлов - п. Центральная усадьба Плодосовхоза» в сумме 496, 53 тыс. рублей. Объем финансирования данных мероприятий подтверждается Локальным сметным расчетом № 02-01-01 от 24.06.2021.

В 2022-2024 годах предусмотрена реализация мероприятий по обеспечению функционирования  наружного освещения в полосе отвода автодороги «г. Орлов - п. Центральная усадьба Плодосовхоза», финансовое обеспечение мероприятий не предусмотрено.

В ходе реализации программы отдельные мероприятия и предусмотренные программой объемы финансирования могут быть изменены.

5. Анализ рисков реализации программы и описание мер управления рисками

На результаты реализации программы могут оказать влияние негативные факторы. Анализ рисков реализации программы и описание способов их минимизации представлены в таблице 3:

Таблица 3

| Негативные факторы | Способы минимизации рисков |
| --- | --- |
| Риск финансового обеспечения, связанный с недостаточным или несвоевременным финансированием мероприятий программы | Определение степени влияния риска на недостижение результатов реализации программы и, как следствие, перераспределение финансовых ресурсов |
| Неисполнение обязательств по заключенному муниципальному контракту исполнителем работ | Выстраивание эффективных коммуникаций с исполнителем контракта; Мониторинг этапов исполнения контракта |

6.	Методика оценки  эффективности  реализации программы

Оценка эффективности реализации муниципальной инвестиционной программы проводится ежегодно на основе оценки достижения целевых показателей эффективности реализации муниципальной инвестиционной программы (далее – целевой показатель), представленных в таблице 1, исходя из соответствия фактических значений показателей их плановым значениям.

Оценка эффективности каждого целевого показателя определяется по формуле:

| Эi | = | Фзi | х | 100% | , где: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пзi |  |  |  |

i – номер показателя;

Эi –  эффективность реализации i-го целевого показателя, процентов;

Фзi – фактическое значение i-го целевого показателя, достигнутое в ходе реализации программы в отчетном периоде;

Пзi – плановое значение i-го целевого показателя, предусмотренное программой в отчетном периоде.

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной инвестиционной программы определяется по формуле:

| Э | = | n SUM Эi i=1 | , где: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | n |  |

Э – интегральная оценка эффективности реализации программы;

n – количество целевых показателей.

Эффективность муниципальной инвестиционной программы оценивается по следующей шкале значений интегральной оценки:

от 80% и выше – программа эффективна,

от 60% до 80% включительно – программа требует корректировки объемов финансирования и (или) целевых показателей эффективности,

менее 60% –программа считается неэффективной и требует корректировки цели, задач, мероприятий и показателей эффективности реализации муниципальной инвестиционной программы.

Ответственные исполнители муниципальной инвестиционной программы предоставляют:

- ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет о ходе реализации муниципальной инвестиционной программы, в отдел  экономического развития, торговли и предпринимательства,  финансовое управление администрации Орловского района;

- ежегодно, в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной  инвестиционной программы, согласованный с заместителем главы администрации муниципального образования, курирующим работу ответственного исполнителя муниципальной программы, в отдел экономического развития, торговли и предпринимательства, финансовое управление администрации Орловского района;

- в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным, доклад по итогам реализации муниципальной инвестиционной программы (далее - доклад), согласованный с заместителем главы администрации Орловского района, курирующим работу ответственного исполнителя программы, отделом экономического развития, торговли и предпринимательства  и финансовым управлением администрации Орловского района главе администрации Орловского района.

_______________________________________________

Приложение 1

Перечень мероприятий муниципальной инвестиционной программы

«Устройство наружного освещения в полосе отвода автодороги

«г. Орлов - п. Центральная усадьба Плодосовхоза»

| Задача | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Финансовое обеспечение, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. Устройство наружного освещения в полосе отвода автодороги «г. Орлов - п. Центральная усадьба Плодосовхоза» | 1.1. Работы Заказчика по подготовке строительства | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1.1.1. Оформление договора аренды земельных участков, необходимых для строительства ВЛ | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1.1.2. Получение разрешения местной администрации на выполнение строительно-монтажных работ. | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1.1.3. Согласование с местной администрацией, руководителями хозяйств и предприятий графика выполнения строительно-монтажных работ и возможных перерывов электроснабжения (их количества и продолжительности) | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1.1.4. Заключение договора оказания услуг на предоставление места на опоре между собственником наружного освещения и ОАО «Коммунэнерго» | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1.1.5. Согласование проекта строительства системы наружного освещения с ОАО «Коммунэнерго» | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1.2. Осуществление закупки по устройству наружного освещения в полосе отвода автодороги «г. Орлов - п. Центральная усадьба Плодосовхоза» | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1.2.1. Подготовка аукционной документации | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1.2.2. Осуществление процедуры закупки | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1.3. Исполнение муниципального контракта | Бюджет Орловского муниципального района | 496,53 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1.3.1. Выполнение строительно-монтажных работ Подрядчиком в соответствии с условиями заключенного муниципального контракта | - | х | х | х |
|  | 1.3.2. Исполнение условий контракта Заказчиком | Бюджет Орловского муниципального бюджета | 496,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Обеспечение функционирования наружного освещения в полосе отвода автодороги «г. Орлов - п. Центральная усадьба Плодосовхоза» | 2.1. Проверка функционирования наружного освещения в тестовом режиме | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2.2. Технологическое присоединение сетей наружного освещения в полосе отвода автодороги «г. Орлов - п. Центральная усадьба Плодосовхоза» к электрическим сетям | - |  |  |  |
|  | 2.3. Передача ЛЭП в собственность | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2.4. Обеспечение контроля за функционированием наружного освещения | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО: | Бюджет Орловского муниципального района | 496,53 | 0,00 | 0,00 |

ЕРЖДЕО