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АДМИНИСТРАЦИЯ ОРЛОВСКОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

      
     30.10.2025г.                                                                                № 607 - П
г. Орлов

О внесении изменений в постановление администрации Орловского

района от 15.12.2016 г. № 660

Администрация Орловского района Кировской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Орловского района от  15.12.2016 г. № 660, «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры Орловского района Кировской области», (далее – постановление): 

1.1.  Изложить муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры Орловского района Кировской области» в новой редакции согласно приложению.

2. Князеву И.А. управляющему делами администрации Орловского района, опубликовать постановление в Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования Орловский муниципальный район Кировской области. 

3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
Глава администрации 

Орловского района                   С.С. Добровольский

	ПОДГОТОВЛЕНО


	
	

	Главный специалист по вопросам дорожной деятельности  управления по вопросам жизнеобеспечения, архитектуры и градостроительства администрации Орловского района, секретарь комиссии

	
	О.Н.Казанцева

	СОГЛАСОВАНО


	
	

	Первый заместитель главы администрации Орловского района, начальник управления по вопросам жизнеобеспечения, архитектуры и градостроительства администрации Орловского района

	
	С.С. Целищев

	Заместитель главы администрации Орловского района, начальник финансового управления администрации Орловского района
	
	А.Ю. Макарова

	Консультант юрисконсульт юридического отдела администрации Орловского района

Управляющий делами администрации Орловского района
	
	Т.В. Лесовая
И.А. Князев


                                                                                  приложение к
постановлению администрации
Орловского района Кировской
области
                                                                                 от 30.10.25 года  № 607 - П
Муниципальная программа
«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ОРЛОВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
г. Орлов
Муниципальная программа
«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ОРЛОВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Паспорт муниципальной программы «Рразвитие транспортной инфраструктуры Орловского района Кировской области » (далее - муниципальная программа)
	Наименование 

программы
	Программа «Развитие транспортной инфраструктуры Орловского района Кировской области»

	Основание для 

разработки программы
	Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;
Устав муниципального образования Орловский район Кировской области;

	Наименование 

заказчика и разработчиков программы, их местонахождение
	Администрация Орловского района Кировской области

612270 Кировская область, г. Орлов, ул.Ст. Халтурина, д.18.

	Ответственный исполнитель муниципальной  программы
	Управление по вопросам жизнеобеспечения, архитектуры и градостроительства администрации Орловского района Кировской области

	Соисполнители муниципальной  программы  
	Отдел по имуществу и земельным ресурсам администрации Орловского района

	Программно-целевые инструменты муниципальной программы
	Не предусмотрены

	Цель муниципальной программы
	Развитие транспортной инфраструктуры, сохранение и улучшение качества существующих автомобильных дорог района, доведение ее технического состояния до уровня, соответствующего нормативным требованиям.

	Задачи муниципальной программы
	- Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного  значения и искусственных сооружений на них на уровне,  соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и  сооружений на них;

- Сохранение протяженности соответствующих нормативным
 требованиям  автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта автомобильных дорог.
 - Повышение безопасности дорожного движения;


	Целевые показатели программы 
	 - Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;

 - Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов;
 - Ремонт мостов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения района;

- Доля  протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;
  - Сокращение количества ДТП;

	Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры
	- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Орловского района;
- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Орловского района;

- разработка проектной документации по ремонту мостов;

- ремонту мостов;

- экспертиза проектно-сметной документации на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Орловского района;
-предоставление субсидий предприятиям пассажирского транспорта

	Сроки и этапы реализации муниципальной программы
	2017-2027 годы, реализация программы не предусматривает разделение на этапы

	Объемы и источники финансирования муниципальной  программы


	Общий объем финансирования программы составляет:

 677938,11538 тыс. рублей, в том числе:
- Субсидии из областного бюджета – 604176,13759 тыс. рублей
- Средства местного бюджета –  73761,97779 тыс. рублей.

В том числе по годам:
2017 год: средства областного бюджета – 24 841,443 тыс.руб., средства местного бюджета – 2864,30081 тыс.руб.,
 всего – 27705,74381 тыс.руб.;

2018 год: средства областного бюджета – 18593,0 тыс.руб., средства местного бюджета – 3524,115 тыс.руб.; 
всего – 22117,1115 тыс.руб.

2019 год: средства областного бюджета – 30159,25459 тыс.руб., средства местного бюджета – 4011,28448 тыс.руб.,
 всего – 34170,53907 тыс.руб.;

2020 год: средства областного бюджета – 43426,3 тыс. руб., средства местного бюджета – 8283,09тыс. руб., 
всего – 51709,39 тыс. руб.   
2021 год: средства областного бюджета –30412,9 тыс. руб., средства местного бюджета – 4618,951 тыс. руб.,
 всего – 35049,59031 тыс. руб.

2022 год: средства областного бюджета 103231,1 тыс. руб., средства местного бюджета – 5816,02 тыс. руб., 
всего – 109047,12тыс. руб.

2023 год: средства областного бюджета –  134239,0 тыс. руб. средства местного бюджета – 7171,12 тыс. руб., 
 всего –141410,12  тыс. руб.
2024 год: средства областного бюджета – 132018,28 тыс.руб., средства местного бюджета –7746,49 тыс. руб., 
всего – 139764,77 тыс.руб.

2025 год: средства областного бюджета – 36618,31 тыс.руб., средства местного бюджета – 13217,71 тыс.руб., 
всего – 49836,02 тыс.руб.
2026 год: средства областного бюджета – 25524,0 тыс.руб., средства местного бюджета – 7994,2 тыс.руб., 
всего – 33518,2 тыс.руб.
2027 год: 
 средства областного бюджета – 25233,0 тыс.руб., 
средства местного бюджета – 8514,7 тыс.руб., 

всего – 33747,7 тыс.руб.


	Ожидаемые результаты муниципальной программы
	За период реализации муниципальной программы предполагается достичь следующих результатов: 
- обеспечить содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 226,45 км ежегодно;

- осуществить ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов общей протяженностью 33,427 км с 2017 по 2027 год;
- осуществить ремонт 4 мостов на автодорогах района с 2017 года по 2027 год;
- снизить долю протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения  до 60 % с 2017 по 2027 год;
- сократить количество ДТП  до 0.


Раздел 1.
Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, 
в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.
Муниципальная программа разработана в целях реализации постанов​ления администрации Орловского района Кировской области от 21.08.2013 № 551 «Об утверждении перечня муници​пальных программ Орловского района Кировской области».

В соответствии нормами Конституции Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральными  законами от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»,  от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения  муниципального района  отнесены:

· п.5 Организация дорожной деятельности в отношении  автомобильных дорог местного значения вне границ населённых пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населённых пунктов в границах муниципального  района, организация дорожного движения и  обеспечение  безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
· п.6. Создание условий  для предоставления транспортных услуг населению  и организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программе развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».

Автомобильные дороги - один из важнейших элементов транспортно-коммуникационной системы Орловского района Кировской области, оказывающих огромное влияние на развитие экономики и социальной сферы.

          Транспортная доступность является важной составляющей комфортности жизнедеятельности граждан, обеспечивающей свободу передвижения и мобильность населения, экономической конкурентоспособности региона. Сегодня обеспеченность дорогами становится все более важной составляющей жизни людей и экономического развития региона.

В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании Орловский район составляет 226,45 км., в том числе 143,95 км. в а/бетонном покрытии, 5,2 км в щебеночном покрытии, 2,0 ж/бетонная колея,  и 75,3 км. грунтовые дороги, 7 ж/бетонных мостов, 143 водопропускные трубы,  778 шт.  дорожных знаков и указателей и 29 автобусных павильонов.
Между тем, состояние дорожной сети района не в полной мере соответствует экономическим и социальным потребностям общества. Проблема особенно обострилась в последнее время в связи с недостаточным финансированием для сохранения существующей сети дорог, а тем более для ее модернизации (капитального ремонта).

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества неотремонтированных участков, увеличению количества участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции.

Большая  часть автомобильных дорог имеет недостаточную прочность и ровность покрытия со значительной сеткой трещин, выбоин и низким коэффициентом сцепления.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

· содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;
· ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Основными проблемами в данной сфере являются:
1. недостатки эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений (мостов, трубопереездов);
2. недостаток финансовых средств автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с требованиями стандартов и правил;
3. существующие автопавильоны не соответствуют  нормативным требованиям.  
В районе транспортным обслуживанием населения занимается `ООО «Мобиэкспресс». Предприятие имеет в наличии   5   автобусов, из них 11 имеют 20% износ. Для бесперебойного транспортного обслуживания населения района необходимо как минимум по автобусу ежегодно обновлять,  для этого необходима областная программа, с нашей долей финансирования не менее 30%. 

Проблема аварийности на автотранспорте на территории Орловского района Кировской области в последнее десятилетие приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.
Сложная обстановка с аварийностью и наличие тенденций к дальнейшему ухудшению ситуации во многом объясняются следующими причинами:

· постоянно возрастающей мобильностью населения;

· уменьшением перевозок общественным транспортом и увеличением перевозок личным транспортом;

· нарастающей диспропорцией между количеством автомобилей и состоянием автомобильных дорог;
· Увеличение интенсивности дорожного движения по федеральной трассе «Вятка».
Следствием такого положения дел являются ухудшение условий дорожного движения, нарушение экологической обстановки, увеличение количества заторов, а также рост количества ДТП. Сложившаяся критическая ситуация в сфере безопасности дорожного движения характеризуется наличием тенденций к ее дальнейшему ухудшению, что определяется следующими факторами:

· высоким уровнем аварийности и тяжести последствий ДТП (в том числе детского травматизма);

· значительной долей людей наиболее активного трудоспособного возраста (26 - 40 лет) среди лиц, погибших в результате ДТП;

· ухудшением условий дорожного движения в городе и населенных пунктах района;

· низким уровнем безопасности перевозок пассажиров автомобильным транспортом, индивидуальными предпринимателями.

Усугубление обстановки с аварийностью и наличие проблемы обеспечения безопасности дорожного движения требуют выработки и реализации долгосрочной стратегии, координации усилий государственных органов управления, предприятий, общественных организаций и населения области, концентрации региональных и местных ресурсов, а также формирования эффективных механизмов взаимодействия органов управления, и негосударственных структур при возможно более полном  учете интересов граждан.

Раздел 2.
Основные цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы.
Целями муниципальной программы является:

Развитие транспортной инфраструктуры, сохранение и улучшение качества существующих автомобильных дорог, доведение их технического состояния до уровня, соответствующего нормативным требованиям.

Для достижения поставленных целей должны быть решены следующие задачи:

 Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного  значения и искусственных сооружений на них на уровне,  соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и  сооружений на них;

Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог  местного значения за счет ремонта автомобильных дорог.


Повышение безопасности дорожного движения;

Целевыми показателями эффективности реализации муниципальной программы являются:

- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Значение показателя определяется в соответствии с данными Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области (далее -  Кировстат), статистической отчетностью по форме № 3-ДГ «Сведения об автомобильных дорогах общего и необщего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований»;
  - ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов.     

Значение показателя определяется в соответствии с данными Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области (далее -  Кировстат), статистической отчетностью по форме N 1-ФД «Сведения об использовании средств федерального дорожного фонда, дорожных фондов субъектов Российской Федерации, муниципальных дорожных фондов».
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Значение показателя определяется в соответствии с данными Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области (далее – Кировстат), статистической отчетностью по форме № 3-ДГ «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, находящихся в собственности муниципальных образований» по формуле:

          D=N/Lх100%, где:

D - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (%)

N - протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, км

L – общая протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения, км.
 - Сокращение количество ДТП.


 Значение показателя определяется в соответствии со сведениями ГИБДД МО МВД России «Юрьянский» «О состоянии аварийности в Орловском районе»;


За период реализации муниципальной программы предполагается достичь следующих результатов:
осуществить ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 33,427 км с 2017 по 2027 год;
сохранить протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 226,45 км;

сократить долю протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 69 % с 2017 до 2027 год; Приложение №1 Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы. 
Срок реализации муниципальной программы рассчитан на 10 лет (на период с  2017 по 2027 годы). Выделение  муниципальной программы на этапы  не предусматривается. 

Административный регламент по осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в  Орловском районе Кировской области, утвержденный постановлением администрации Орловского района Кировской области от 25.01.2018 г.  № 38-П. 

Раздел З.
Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы.
Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры Орловского района Кировской области» направлена на реализацию мероприятий:
· ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

· содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;
· предоставление субсидий предприятиям пассажирского транспорта: на финансовое оздоровление (предупреждение банкротства) муниципальных унитарных предприятий, на возмещение затрат по перевозке пассажиров, на поддержку  перевозчиков,              
· обновление автобусного парка;
Раздел 4.

Основные меры регулирования в сфере реализации муниципальной программы.
Основные меры правового регулирования в сфере реализации настоящей муниципальной программы приведены в приложении №2.
Раздел 5.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы.
Мероприятия муниципальной программы реализуются за счет областного и местного бюджета.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2017 - 2027 годах составит  677 938,11538  тыс. рублей, в том числе:
- Субсидии из федерального бюджета – 0 тыс.рублей
- Субсидии из областного бюджета – 604176,13759  тыс. рублей
- Средства местного бюджета –  73761,97779 тыс. рублей.
Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением программы за счет средств местного бюджета, устанавливается решениями Думы Орловского района Кировской области.

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета приведены в приложении №3.

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования приведена в приложении №4.

Объёмы финансирования по основным направлениям финансирования относятся к капитальным вложениям и прочим расходам.

Объемы финансирования по основным направлениям финансирования муниципальной программы (тыс.руб.)

	Основные направления финансирования
	Объемы финансирования в 2017-2027 годах

	
	Всего
	В том числе по годам

	
	
	2017
	2018
	2019-2027

	Муниципальная программа - всего
	677938,11538
	27705,74381
	22117,1115
	624115,26007

	В том числе:
	
	
	
	

	Капитальные вложения
	-
	-
	-
	-

	Прочие расходы
	677938,11538
	27705,74381
	22117,1115
	624115,26007


Раздел 6.

Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками.

При реализации муниципальной программы могут возникнуть следующие группы рисков:

	Негативный фактор
	Способы минимизации рисков

	Изменение регионального законодательства в сфере реализации муниципальной программы
	проведение регулярного мониторинга планируемых изменений в региональном законодательстве и своевременная корректировка нормативных правовых актов Орловского городского поселения

	Недостаточное финансирование (секвестирование) мероприятий муниципальной программы за счет средств районного бюджета                     
	определение приоритетов для первоочередного финансирования;



	Существенные отклонения фактических параметров инфляции, в том числе цен на энергоресурсы, от параметров, определенных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации
	осуществление прогнозирования развития ситуации в сфере дорожного хозяйства и транспорта с учетом возможного ухудшения экономической ситуации

	Несоответствие (в сторону уменьшения) фактически достигнутых показателей эффективности реализации муниципальной программы 
	проведение ежегодного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы;

анализ причин отклонения фактически достигнутых показателей эффективности реализации муниципальной программы от запланированных; 

оперативная разработка и реализация комплекса мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий муниципальной программы


Раздел 7.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет производиться ежегодно, что позволит проанализировать ход выполнения муниципальной программы и выбрать правильное управленческое решение. 

Оценка степени достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений по каждому показателю эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период по формуле

SUM Pi
P = --------, где:

n 

P - степень достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы (%);

Pi - степень достижения i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы (%);

n - количество показателей эффективности реализации муниципальной программы.

Степень достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы Pi рассчитывается по следующим формулам:

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений или имеющих постоянное значение:

Pi = Piф / Piпл x 100%,

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Pi = Piпл / Piф x 100%, где: 

Piф - фактическое значение показателя эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения);

Piпл - плановое значение показателя эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения).

Оценка сравнения фактических сроков реализации мероприятий муниципальной программы с запланированными осуществляется по формуле: 

М = Мф / Мпл x 100%, где:

М - оценка выполнения мероприятий муниципальной программы (%);

Мф - количество мероприятий муниципальной программы, выполненных в срок за отчетный период, на основе ежегодных отчетов об исполнении плана реализации муниципальной программы (единиц);

Мпл - количество мероприятий муниципальной программы, запланированных к выполнению в отчетном периоде в плане реализации муниципальной программы (единиц).

Если мероприятие, включенное в план реализации муниципальной программы, является переходящим, оценка его выполнения осуществляется по окончании срока его реализации, указанного в плане реализации муниципальной программы.

Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы, осуществляется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом за счет всех источников финансирования за отчетный период по формуле:

F = Fф / Fпл , где: 

F - оценка финансирования муниципальной программы в целом (доли единицы с двумя знаками после запятой);

Fф - фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования, направленный в отчетном периоде на реализацию мероприятий муниципальной программы (средства областного бюджета - в соответствии с законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период) (тыс. рублей);

Fпл - плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы на соответствующий отчетный период, установленный муниципальной программой (тыс. рублей).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится по формуле:

E = (P + М) x F, где:

E - оценка эффективности реализации муниципальной программы (%);

P - степень достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы (%);

М - оценка выполнения мероприятий муниципальной программы (%);

F - коэффициент финансирования муниципальной программы в целом (доли единицы с двумя знаками после запятой).

Если значение показателя E равно 80% и выше, уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как высокий.

Если значение показателя E выше 50%, но ниже 80%, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительный.

Если значение показателя E ниже 50%, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как неудовлетворительный.

 Результаты оценки учитываются при оценке эффективности реализации муниципальной программы в целом.

Исполнители муниципальных программ ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляют в отдел экономического развития администрации Орловского района информацию о социально-экономической эффективности реализации муниципальной программы, финансировании и выполнении основных мероприятий муниципальной программы.

Ежегодно, в срок до первого марта, следующего за отчетным, ответственным исполнителем готовится годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы, согласованный с заместителем главы администрации муниципального образования, курирующим работу ответственного исполнителя муниципальной программы, в отдел социально-экономического развития администрации муниципального образовании.

Приложение №1
к муниципальной программе
Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы
	№ п/п
	Наименование показателя эффективности/единица измерения показателя
	Годы реализации программы

	
	
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021

год
	2022

год
	2023

год
	2024

год
	2025

год
	2026 год
	2027 год

	1.
	Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры Орловского района Кировской области»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
	0,5
	1,59


	0,648


	3,268
	0,22
	6,799
	3,464
	6,4482
	1,2567
	0,5
	0,5

	1.2
	Протяженность автомобильных дорог  общего пользования  местного значения муниципального образования, на которых восстановлены изношенные верхние слои асфальтобетонных покрытий или произведено устройство защитных слоев  
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5,942
	5,6451
	0,2
	0,2
	0,2

	1.3
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения
	209,1
	209,1
	209,1
	209,1
	209,1
	209,1
	209,1
	209,1
	226,45
	226,45
	226,45

	1.4
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %
	81,9
	79
	77
	75
	74
	73
	68
	62
	61
	60
	60


Приложение №2

к муниципальной программе
СВЕДЕНИЯ

ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
	№ п/п
	Вид правового акта (дата, №)
	Основные положения правового акта
	Ответственный исполнитель и соисполнители 
	Ожидаемые сроки принятия правового акта

	1
	Постановление администрации Орловского района №361-П от 29.05.2018 г.
	Порядок информационного обеспечения пользователей автомобильными дорогами общего пользования местного значения 
	Администрация Орловского района
	По необходимости

	2
	Постановление администрации Орловского района №38-П от 25.01.2018 г.
	Порядок осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения
	Администрация Орловского района
	По необходимости

	3
	Постановление администрации Орловского района №130-П от 04.03.2016 г.
	Нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения и правила расчета  
	Администрация Орловского района
	По необходимости

	4
	Постановление администрации Орловского района №129-П от 04.03.2016 г.
	Стоимость и перечень услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
	Администрация Орловского района
	По необходимости

	5
	Постановление администрации Орловского района №68-П от 08.02.2018 г.
	Порядка ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Орловский муниципальный район, их участков и сооружений на них с целью обеспечения сохранности автомобильных дорог
	Администрация Орловского района
	По 

необходимости


Приложение 3
Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета Орловского района
	№ п/п
	Статус
	Наименование муниципальной программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия
	Расходы (тыс. рублей)

	
	
	
	2017
	2018 
	2019 
	2020 
	2021 
	2022 
	2023
	2024 
	2025
	2026
	2027
	Итого

	1
	Муниципальная программа 
	«Развитие транспортной инфраструктуры»
	2864,30081
	3524,1115
	4011,28448
	8283,09
	4618,951
	5816,02
	7171,12
	7746,49
	13217,71
	7994,2
	8514,7
	69661,97779      73 761,97779


	1.1
	Отдельное мероприятие
	Содержание дорог общего пользования местного значения в границах поселения
	2402,32226
	1548,4257
	1917,6611
	969,64979
	1021,810
	1126,34
	1249,2
	246,12
	259,5
	258,5
	255,5
	11253,52885

	1.2
	Отдельное мероприятие
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов 
	99,01062
	567,28718
	250,2958
	1436,254
	1486,4
	0,00
	12388,06
	2989,423
	8,3
	0
	0
	19225,0306

	1.2
	Отдельное мероприятие
	Ремонт мостов, разработка проектной документации., проверка ПСД. строительный контроль .ПОДД 
	320,05648
	320,0
	
	
	528, 689
	148,570
	
	
	
	
	
	13611,01548

	1.4
	Отдельное мероприятие
	Оплата по исполнению соглашений отчетного финансового года
	5,07107
	10,69862
	
	78,48620
	
	47,01
	82,2
	
	
	
	
	279,99089

	1.5
	Отдельное мероприятие
	Ремонт автомобильной дороги «Щенники-Степановщина-Коробовщина»
	
	
	
	
	
	
	14,16
	8,7
	8,3
	
	
	31,16

	1.6
	Отдельное мероприятие
	Ремонт автомобильной дороги Калиничи-Чудиново-Коробовщина
	
	
	
	
	
	
	39,55
	66,661
	
	
	
	106,211

	1.7
	Отдельное мероприятие
	Ремонт автомобильной дороги «Шубины-Поляки-Тохтино»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8
	Отдельное мероприятие
	Восстановление автомобильной дороги «Поляки-Русаново-Кленовица»
	
	
	
	
	
	
	
	3040,2
	
	4668,6
	4988,1
	15187,05

	1.9
	Отдельное мероприятие
	Устранение дефор. и повреждений а/б покрытия на а/д «Щеннники-Степановщина-Коробовщина
	
	
	
	
	
	1952,44
	
	
	
	
	
	1952,44

	1.10
	Отдельное мероприятие
	Предоставление субсидии бюджету Орловского городского поселения
	
	888,7
	1400,0
	1000,0
	1000,0
	1000,0
	1100
	2000
	1000
	1000
	1000
	11388,7

	1.11
	Отдельное мероприятие
	Иные межбюджетные трансферты на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения г. Орлов
	
	
	
	
	
	
	1100
	2000,0
	1000,0
	1000,0
	
	5100,0

	1.12
	Отдельное мероприятие
	Устройство тротуар на автомобильной дороге» Вятка-АЗС
	
	
	
	
	
	300,0
	561,0
	
	
	
	
	861,0

	1.13
	Отдельное мероприятие
	Субсидия юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,  осуществляющим перевозку пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам  на территории муниципального образования Орловский муниципальный район Кировской области на возмещение части недополученных доходов в связи с обслуживанием малоинтенсивных маршрутов и маршрутов с низким пассажиропотоком
	
	
	
	
	600,0
	1228,1
	1734,01
	1855,31
	
	
	
	5417,42

	.14
	Отдельное мероприятие
	Иные межбюджетные трансферты на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Орловскому с.п.
	
	
	
	
	
	
	
	
	800
	
	
	800

	1.15
	Отдельное мероприятие
	Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий с устранением деформаций и повреждений покрытий автомобильной дороги «Калиничи-Чудиново-Коробовщина»

	
	
	
	
	
	
	40,566
	28,219
	
	
	
	68,785

	1.16
	Отдельное мероприятие
	Софинансирование ППМИ по развитию общественной инфраструктуры МО Кировской области на ремонт автомобильной дороги  «Поляки-Русаново-Кленовица»
	
	
	
	
	
	
	
	
	974,551
	
	
	974,551

	1.17
	Отдельное мероприятие
	Софинансирование ППМИ по развитию общественной инфраструктуры МО Кировской области на ремонт автомобильной дороги « д.Малые Ждановы»
	
	
	
	
	
	
	
	
	811,326
	
	
	811,326

	1.18
	Отдельное мероприятие
	Восстановление изношенных верхних слоев а/б покрытия Шубины-Тохтино


	
	
	
	
	
	
	
	
	1730,324
	
	
	1730,324

	1.19
	Отдельное мероприятие
	Ремонт а/д Кузнецы-Мамаевщина
	
	
	
	
	
	
	
	
	3858,195
	
	
	3858,195

	1.20
	Отдельное мероприятие
	исправление профиля оснований а/д Орловского района
	
	
	
	
	
	
	
	
	1130,323
	
	
	1130,323

	2.0
	Отдельное мероприятие
	Субсидия на обеспечение мер по поддержке юр. лиц и ии, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа авт. транс.
	
	
	
	
	
	13,6
	1781,12
	1855,31
	
	
	
	3650,03

	2.1
	Отдельное мероприятие
	Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа авт. транс. по регулируемым тарифам по мун.маршрутам
	
	
	
	
	
	
	
	
	2162,0
	2041,01
	2245,01
	6141,02

	2.2
	Отдельное мероприятие
	Перевозка пассажиров по маршруту «г.Орлов-р.Молома-г.Орлов»
	
	
	
	
	
	
	
	
	100,00
	
	
	100,00


Приложение 4
Расходы на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования
	Наименование муниципальной программы
	Источник финансирования
	Оценка расходов (тыс. рублей)

	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	Итого

	«Развитие транспортной инфраструктуры»
	ВСЕГО, в том числе
	27705,74381
	22117,1115
	34050,08907
	51709,39
	35031,851
	109047,12
	141410,12
	139764,77
	49836,02
	33518,20
	33747,7
	677 938,11538

	
	Фед. бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Областной бюджет
	24841,443
	18593,0
	30038,80459
	43426,3
	30412,9
	103231,1
	134239,0
	132018,28
	36618,31
	25524,0
	25233,0
	   604 176,137590 


	
	Мун. бюджет
	2864,30081
	3524,1115
	4011,28448
	8283,09
	4618,951
	5816,02
	7171,12
	7746,49
	13217,71
	7994,2
	8514,7
	      73 761,97779


	
	Протяженность, км
	0,5
	1,59
	0,648
	3,638

(3,268)
	0,22
	6,799
	9,407
	11,4532
	0,546
	0,2
	0,2
	

	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
	ВСЕГО, в том числе
	18885,61626
	13983,5517
	19353,1981
	19392,98979
	20434,678
	22524,727
	24981,5
	24553,12
	21383,599
	25782,5
	25488,5
	2366720,15185

	
	Областной бюджет
	16483,294
	12434,726
	17435,537
	18423,340
	19412,900
	21398,427
	23732,3
	24307,0
	21169,742
	25524
	25233
	225512,266

	
	Мун. бюджет
	2402,32226
	1548,4257
	1917,6611
	969,64979
	1021,810
	1126,34
	1249,2
	246,12
	213,857
	258,5
	255,5
	11207,88585

	Ремонт автомобильной дороги «Кузнецы-Мамаевщина»
	ВСЕГО, в том числе
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4563,901
	0
	0
	4563,901

	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4518,258
	0
	0
	4518,258

	
	Мун. бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	45,643
	0
	0
	45,643

	
	Протяженность, км 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,407
	0
	0
	

	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (задолженность по контракту предыдущего года)
	ВСЕГО, в том числе
	0
	0
	0
	181,852
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	181,852

	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	172,660
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	172,660

	
	Мун. бюджет
	0
	0
	0
	9,192
	0
	0
	0
	56,525
	0
	0
	0
	65,717

	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	ВСЕГО, в том числе
	1907,71662
	6725,56118
	4121,7588
	20915,404
	1486,
	79599,0
	132097,66
	106385,698
	8279,3
	0
	0
	361518,50664

	
	Областной бюджет
	1808,706
	6158,274
	3871,463
	19479,15812
	0,0
	79599,0
	119709,6
	103396,275
	8271
	0
	0
	342293,47612

	
	Мун. бюджет
	99,01062
	567,28718
	250,2958
	1436,254
	1486,4
	0,0
	12388,06
	2989,423
	8,3
	0
	0
	19225,03052

	
	Протяженность, км


	0,5
	1,59
	0,648
	3,2618
	0,22
	6,799
	9,407
	6,4482
	0,546
	0
	0
	

	Ремонт моста через реку Якимица на км 20+410 авт.дороги Щики-Степановщина-Коробовщина в Орловском районе
	Всего, в том числе
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	26676,81
	0
	0
	0
	0
	26676,81

	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	26409,0
	0
	0
	0
	0
	26409,0

	
	Мун.бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	267,81
	0
	0
	0
	0
	267,81

	Ремонт автомобильной дороги «Орлов-полигон ТБО» на участке, км 0+000 – км 3+400
	ВСЕГО, в том числе
	0
	0
	0
	23218,55
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	23218,55

	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	23218,55
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	23218,55

	
	Мун. бюджет
	0
	0
	0
	0,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Протяженность, км


	0
	0
	0
	3,03
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Ремонт автомобильной дороги «Щенники-Степановщина-Коробовщина»
	ВСЕГО, в том числе
	1907,71662
	0
	0
	1436,254
	0
	0
	7082,16
	8622,7
	8279,3
	0
	0
	27328,13062

	
	Областной бюджет
	1808,706
	0
	0
	0
	0
	0
	7075,0
	8614,0
	8271
	0
	0
	25768,706

	
	Мун. бюджет
	99,01062
	0
	0
	1436,254
	0
	0
	7,16
	8,7
	8,3
	0
	0
	1559,42462

	
	Протяженность, км 
	0,5
	0
	0
	0,238
	0
	0
	0,524
	0,5852
	0,5747
	0
	0
	

	Ямочный ремонт 
	Всего, в том числе
	0
	0
	0
	338,5663
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	338,5663

	
	Мун. бюджет
	0
	0
	0
	338,5663
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	338,5663

	Выполнение работ по расчистке существующей дренажной канавы 
	Всего, в том числе
	0
	0
	0
	28,8
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	28,8

	
	Мун. бюджет
	0
	0
	0
	28,8
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	28,8

	Выполнение работ по уборке 
	Всего, в том числе
	0
	0
	0
	32,4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	32,4

	 сухостоя, обрезке веток для обеспечения видимости
	Мун. бюджет
	0
	0
	0
	32,4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	32,4

	Ликвидация выбоин на а/д "Калиничи-Чудиново-Коробовщина" на участке км 15+000 - км 24+100
	Всего, в том числе
	0
	0
	0
	0
	169,291
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	169,291

	
	Мун. бюджет
	0
	0
	0
	0
	169,291
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	169,291

	Ремонт автомобильной дороги «Шубины-Тохтино»
	ВСЕГО, в том числе
	0
	2263,35836
	1502,57760
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6606,23596

	
	Областной бюджет
	0
	2150,190
	1427,443
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3577,633

	
	Мун. бюджет
	0
	113,16836
	75,13460
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3028,60296

	Ремонт автомобильной дороги «Орлов-п.Ц.У.Плодосовхоза»
	ВСЕГО, в том числе
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Мун. бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Протяженность, км


	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Восстановление автомобильной дороги «Поляки-Русаново-Кленовица»
	ВСЕГО, в том числе
	0
	0
	0
	0
	0
	47799
	0
	3040,147
	0
	4668,6
	4988,1
	63515,998

	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	47799
	0
	0
	0
	0
	0
	47799

	
	Мун. бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0,0
	0
	3040,147
	0
	4668,6
	4988,1
	15716,998

	
	Протяженность, км


	0
	0
	0
	0
	0
	3,939
	0
	0,328
	0
	0
	0
	

	Ремонт автомобильной дороги «Калиничи-Чудиново-Коробовщина»
	ВСЕГО, в том числе
	0
	4462,20282
	2619,1812
	0
	0
	31800
	39532,74
	66660,018


	0
	0
	0
	145074,14202

	
	Областной бюджет
	0
	4008,084
	2444,02
	0
	0
	31800
	39493,19
	66593,357
	0
	0
	0
	144338,651

	
	Мун. бюджет
	0
	454,11882
	175,1612
	0
	0
	0,0
	39,55
	66,661
	0
	0
	0
	735,49102

	
	Протяженность, км


	0
	1,16
	0,425
	0
	0
	2,86
	4,2237
	5,863
	0
	0
	0
	

	Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий с устранением деформаций и повреждений покрытий автомобильной дороги «Калиничи-Чудиново-Коробовщина»
	ВСЕГО, в том числе
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	40547,376
	28217,162
	0
	0
	0
	68764,538

	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	40506,81
	28188,943
	0
	0
	0
	68695,753



	
	Мун. бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	40,566
	28,219
	0
	0
	0
	68,785

	
	Протяженность, км


	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5,942
	4,677
	0
	0
	0
	

	Ремонт автомобильной дороги «Кузнецы-Даниловка-Мамаевщина»
	ВСЕГО, в том числе
	0
	0
	0
	0
	1486,2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1486,2

	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	Мун. бюджет
	0
	0
	0
	0
	1486,2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1486,2

	
	Протяженность, км.


	0
	0
	0
	0
	0,22
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Ремонт мостов, разработка проектной документации по ремонту мостов
	ВСЕГО, в том числе
	320,05648
	320,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	640,05648

	
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	Мун. бюджет
	320,05648
	320,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	640,05648

	Устранение деформации и повреждений автомобильной дороги Щенники-Степановщина-Коробовщина
	Всего, в том числе
	0
	0
	0
	0
	0
	1952,4
	911,5
	0
	0
	0
	0
	2863,9

	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	0
	0
	0
	0
	

	
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	1952,4
	911,5
	0
	0
	0
	0
	2863,9

	Устройство тротуар на автомобильной дороге» Вятка-АЗС.


	ВСЕГО, в том числе
	0
	0
	0
	0
	0
	300,0
	561,0
	0
	0
	0
	0
	861,0

	
	Обл.бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	0
	0
	0
	0
	

	
	Мун. бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	300,0
	561,0
	0
	0
	0
	0
	861,0

	Устранение деформаций и повреждений а/б покрытия Шубины-Тохтино


	Всего, в том числе
	0
	0
	0
	0
	0
	
	353,64
	0
	0
	0
	0
	353,640

	
	Мун. бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	
	353,64
	0
	0
	0
	0
	353,640

	Экспертиза, строительный контроль, приобретение карт марш 
	Мун. бюджет
	37,84038
	189,0
	443,32758
	827,530
	383,3571


	148,57
	0,00
	0,00
	270,9
	0,00
	0
	2029,62506

	Изготовление ПСД на освещение  а/дороги
	Мун. бюджет
	0
	0
	0
	0
	36,811
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	36,811

	Ликвидация промоины на автомобильном мосту через р. Якимица
	ВСЕГО, в том числе
	0
	0
	0
	0
	124,2148
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	124,2148

	
	Мун. бюджет
	0
	0
	0
	0
	124,2148
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	124,2148

	Корректировка сметной документации по объекту ремонта моста через реку Якимица на участке20+410
	Всего, в том числе
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	100,0

	
	Мун.бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	100,0

	Выполнение работ по разработке проектов организации   дорожного движения (ПОДД)

    
	ВСЕГО, в том числе
	0
	0
	0
	0
	162,38729
	0
	155,0
	0
	0
	0
	0
	317,38729

	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	Мун. бюджет
	0
	0
	0
	0
	162,38729
	0
	155
	0
	0
	0
	0
	317,38729

	Оплата за выполненные работы в отчетном финансовом году
	ВСЕГО, в том числе
	6554,51407
	213,94062
	437,25459
	1569,77920
	0
	940,183
	0
	0
	0
	0
	0
	11358,17148

	
	Областной бюджет
	6549,443
	203,242
	437,25459
	1491,293
	0
	893,173
	0
	0
	0
	0
	0
	11134,70559

	
	Мун. бюджет
	5,07107
	10,69862
	0
	78,48620
	0
	47,01
	0
	0
	0
	0
	0
	223,46589

	Предоставление субсидии бюджету Орловскому городскому поселению
	ВСЕГО, в том числе
	0
	888,7
	1400,0
	1000,0
	1000,00
	1000,0
	1100,0
	0
	0
	0
	0
	6388,7

	
	Мун. бюджет
	0
	888,7
	1400,0
	1000,0
	1000,00
	1000,0
	1100,0
	0
	0
	0
	0
	6388,7

	Иные межбюджетные трансферты на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения г. Орлов
	Всего, в том числе
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1100,0
	2000,0
	1000,0
	1000,0
	1000
	6100,0

	
	Обл.б.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	

	
	Мун.б.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1100,0
	2000,0
	1000,0
	1000,0
	1000
	6100,0

	Иные межбюджетные трансферты на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Орловскому С.П.
	ВСЕГО, в том числе
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	800
	0
	0
	800

	
	Мун. бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	800
	0
	0
	800

	Наружное освещение в полосе отвода автодороги г. Орлова – п.Ц.У.Плодосовхоза
	Всего, в том числе
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20
	100,0

	
	Мун.бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20
	100,0

	Предоставление места на опорах воздушных линий электропередач
	Всего, в том числе
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6
	30

	
	Мун.бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6
	30

	Щебенение а/д Вятка- Колеватовы-Зачернушка
	Всего, в том числе
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	122,93
	0
	0
	0
	122,93

	
	Мун.бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	122,93
	0
	0
	0
	122,93

	ИМБТ бюд. Орловского  гор. пос. на ремонт дорог в г. Орлове
	Областной бюд.
	0
	0
	0
	0
	11000,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	11000,0

	Субсидия на финансовое обеспечение затрат юр. лицам и ип, осуществляющим перевозку пассажиров авт. тр. на внутримун. маршрутах
	Всего, В том числе
	0
	0
	0
	0
	600,00
	1228,1
	1781,10
	1855,31
	0
	0
	0
	5464,51

	
	Муниц. бюджет
	0
	0
	0
	0
	600,00
	1228,1
	1781,10
	1855,31
	0
	0
	0
	5464,51

	Субсидия на обеспечение мер по поддержке юр. лиц и ии, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа авт. транс.
	Всего, в том числе
	0
	0
	0
	0
	0
	1354,1
	0
	0
	0
	0
	0
	1354,1

	
	Обл. бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	1340,5
	0
	0
	0
	0
	0
	1340,5

	
	Мун. бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	13,6
	0
	0
	0
	0
	0
	13,6

	Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа авт. транс. по регулируемым тарифам по мун.маршрутам 
	Всего, в том числе
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,01
	0
	2162,0
	2041,1
	2245,1
	6448,2

	
	Мун.бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,01
	0
	2162,0
	2041,1
	2245,1
	6448,2

	Реализация мероприятий по приобретению подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования (приобретение автобуса)
	Всего, в том числе
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4315,0
	0
	0
	0
	0
	4315,0

	
	Обл.бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4315,0
	0
	0
	0
	0
	4315,0

	Софинансирование ППМИ по развитию общественной инфраструктуры МО Кировской области на ремонт автомобильной дороги  «Поляки-Русаново-Кленовица»
	Всего, в том числе
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2528,531
	0
	0
	2528,531

	
	Обл. бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1533,98
	0
	0
	1533,98

	
	Мун. бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	974,551
	0
	0
	1019,49

	услуги по осуществлению функций строительного контроля по ремонту автодороги Поляки-Русаново-Кленовица
	Мун. бюджет0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	44,939
	0
	0
	44,939

	Софинансирование ППМИ по развитию общественной инфраструктуры МО Кировской области на ремонт автомобильной дороги « д.Малые Ждановы»
	Всего, в том числе
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1936,656
	0
	0
	1936,656

	
	Обл. бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 125,33
	0
	0
	1125,33

	
	Мун. бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	811,326
	0
	0
	811,326

	услуги по осуществлению функций строительного контроля по ремонту автодороги в д. М.Ждановы
	Мун. бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	41,444
	0
	0
	41,444

	Восстановление изношенных верхних слоев а/б покрытия Шубины-Тохтино


	Мун. бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1730,324
	0
	0
	1730,324

	Ремонт а/д Кузнецы-Мамаевщина
	Мун. бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3858,195
	0
	0
	3858,195

	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий а/д Кузнецы-Мамаевщина
	Мун. бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	458,892
	0
	0
	458,892

	исправление профиля оснований а/д Орловского района
	Мун. бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1130,323
	0
	0
	1130,323

	Перевозка пассажиров по маршруту «г.Орлов-р.Молома-г.Орлов»
	Мун. бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100,00
	0
	0
	100,00


