КОНТРОЛЬНО - СЧЕТНАЯ        КОМИССИЯ   ОРЛОВСКОГО      МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

г.Орлов, ул.Ст.Халтурина, 18, Кировской обл.,612270, тел.: (83365) 2-17-97

Мониторинг реализации региональных (национальных) проектов на территории Орловского муниципального округа

Кировской области за  1 квартал 2026 года.

В  2026  году  на  территории  Орловского муниципального округа Кировской  области  действует  2 национальных проекта: «Молодежь и дети» с объемом финансирования 74257,7 тыс. рублей (федеральные проекты «Педагоги и наставники» и «Все лучшее детям)   и «Инфраструктура для жизни» с объемом финансирования 6595,35 тыс. рублей (федеральные проекты «Формирование комфортной городской среды» -5 объектов  и «Модернизация коммунальной инфраструктуры»).

Объем  средств  (за  счет  средств  федерального,  областного  и  местных

бюджетов), предусмотренных на реализацию в 2026 году федеральных  проектов  на  территории  Орловского района Кировской  области,  составил  80853,05 тыс. рублей.

Фактические  расходы  за   1 квартал 2026  года  составили  12084,13 тыс.  рублей,  или 14,95%  от  объема,  предусмотренного  сводными  бюджетными росписями.

В 1 квартале 2026 года освоены средства, направленные на реализацию  нацпроекта «Молодежь и дети» федерального проекта «Педагоги и наставники» в сумме 1963,23 тыс. рублей или 17,86% от планового объема ассигнований и федерального проекта « Все лучшее детям» по реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования в сумме 10120,9 тыс. рублей или 16 % от планового объема ассигнований:

| Наименование национального проекта | Направление | Плановый объем ассигнований, тыс.руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. рублей | % освоения на отчетную дату |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Н.п. «Молодежь и дети» | Ф.П. «Педагоги и наставники», в том числе по направлениям: | 10994,3 | 1963,23 | 17,86 |
|  | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 662,9 | 145,78 | 21,99 |
|  | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | 9882,2 | 1763,63 | 17,85 |
|  | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных образовательных организаций | 449,20 | 53,82 | 11,98 |
|  | Ф.П. «Все лучшее детям» | 63263,40 | 10120,9 | 16,0 |
|  | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | 63263,40 | 10120,9 | 16,0 |
| Итого: |  | 74257,70 | 12084,13 | 16,27 |
| Н.П. «Инфраструктура для жизни» | Ф.П. Формирование комфортной городской среды | 4545,46 | 0 | 0 |
|  | Благоустройство дворовой территории д.38, ул. Варенцова, г.Орлов Кировская обл. | 312,48273 | 0 | 0 |
|  | Благоустройство дворовой территории д.107, ул. Кирова, г.Орлов Кировская обл. | 170,80157 | 0 | 0 |
|  | Благоустройство пешеходной зоны Кировская обл., г.Орлов, ул. Ст. Халтурина (от ул. Революции до ул. Ленина (четная сторона)) | 3599,01375 | 0 | 0 |
|  | Благоустройство общественной территории «Пешеходная зона по ул. Ст. Халтурина (четная сторона от д.36 до ул. Революции) г. Орлова | 433,46195 | 0 | 0 |
|  | Изготовление для установки на общественной территории «пешеходная зона по ул. Ст. Халтурина, урн и скамеек | 29,695 | 0 | 0 |
|  | Ф.П. Модернизация коммунальной инфраструктуры | 2049,89 | 0 | 0 |
|  | Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры | 2049,89 | 0 | 0 |
| Итого: |  | 6595,35 | 0 | 0 |
| Всего: |  | 80853,05 | 12084,13 | 14,95 |

Не освоены на 01.04.2026 года в полном объеме средства, направленные на реализацию  проекта «Инфраструктура для жизни в связи с проведением работ во 2 – 3 кварталах 2026 года.

Федеральный проект «Педагоги и наставники».

- проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях.

Заключено соглашение с министерством образования Кировской области от 23.01.2026 года № 33545000-1-2026-006, оплачены выполненные работы на 01.04.2026 года на сумму 145,78 тыс. рублей или 21,99 %.

Это проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях: МКОУ ООШ № 1 (0,5 ед.), МКОУ ООШ с. Колково (0,25 ед.), МКОУ СОШ д. Кузнецы (0,25 ед.), МКОУ ООШ д. Цепели (0,25 ед.).

Оплата выполненных работ проведена на 01.04.2026 – на сумму 145,78 тыс. рублей.

- обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных образовательных организаций:

Заключено соглашение с министерством образования Кировской области от 23.01.2023 года № 33545000-1-2026-003, оплачены выполненные работы на 01.04.2026 года на сумму 53,82 тыс. рублей или 11,98 %.

- Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования.

Заключено соглашение с министерством образования Кировской области от 22.01.2026 года № 33545000-1-2026-002, оплачены выполненные работы на 01.04.2026 года на сумму 1763,63 тыс. рублей или 17,85%.

Выплаты осуществлялись 55 классным руководителям из расчета 10000 рублей в месяц.

Проект реализуется в соответствии с планом.

Национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Национальный проект «Инфраструктура для жизни» реализуется в рамках федеральных проектов «Формирование комфортной городской среды» -5 объектов  и «Модернизация коммунальной инфраструктуры»).

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды».

Заключено соглашение с министерством строительства Кировской области от 26.01.2026 года № 33545000-1-2026-007 на выполнение мероприятий по 5 направлениям:

- Благоустройство дворовой территории д.38, ул. Варенцова, г.Орлов Кировская обл.: заключен муниципальный контракт от 10.03.2026 года № 1349-ЭА с ИП Сизихин Д.В. на сумму 312482,73 рубля. Срок выполнения работ – 08.09.2026 года.

Благоустройство дворовой территории д.107, ул. Кирова, г.Орлов Кировская обл.: заключен муниципальный контракт от 10.03.2026 года № 1352-ЭА с ИП Сизихин Д.В. на сумму 170801,57 рубль. Срок выполнения работ – 08.09.2026 года.

Благоустройство пешеходной зоны Кировская обл., г.Орлов,  ул. Ст. Халтурина (от ул. Революции до ул. Ленина (четная сторона)):  заключен муниципальный контракт от 10.03.2026 года № 1351-ЭА с ИП Сизихин Д.В. на сумму 3599013,75 рублей. Срок выполнения работ – 08.09.2026 года.

Благоустройство общественной территории «Пешеходная зона по ул. Ст. Халтурина (четная сторона от д.36 до ул. Революции) г. Орлова: заключен договор подряда от 23.03.2026 года № 94 с ИП Сизихин Д.В. на сумму 433461,95 рублей. Срок выполнения работ – по 20.08.2026 года.

Изготовление для установки на общественной территории «пешеходная зона по ул. Ст. Халтурина, урн и скамеек: заключен договор подряда от 23.03.2026 года № 95 с Ковязин К.А. на сумму 29695 рублей. Срок выполнения работ – по 31.07.2026 года.

Федеральный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры».

Заключено соглашение с министерством энергетики и ЖКХ Кировской области от 02.02.2026 года № 33545000-1-2026-010 на выполнение мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры

Капитальный ремонт сетей водопровода в г. Орлове Кировской области:  заключен муниципальный контракт от 12.12.2025 года № 112 с ООО «ОргСтрой» на сумму 1742402,72 рублей ( срок реализации – до 31.07.2026 года)

На  основании  результатов  мониторинга  реализации  национальных

проектов  за  1 кв. 2026  года  в  целях  повышения  эффективности  реализации региональных (национальных) проектов и их выполнения в установленные сроки, Контрольно-счетная комиссия Орловского муниципального округа рекомендует ответственным исполнителям в 2026 году принять меры, направленные на:

своевременное  выполнение  мероприятий   и  достижение  запланированных  значений показателей региональных проектов;

усиление контроля за освоением бюджетных средств, в том числе в части выполнения  поставщиками  (подрядчиками)  обязательств  по  заключенным муниципальным контрактам.

Председатель Контрольно-счетной комиссии

Орловского муниципального округа                                               И.И.Колбина