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КОНТРОЛЬНО - СЧЕТНАЯ        КОМИССИЯ   ОРЛОВСКОГО      МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
г.Орлов, ул.Ст.Халтурина, 18, Кировской обл.,612270, тел.: (83365) 2-17-97

Мониторинг реализации региональных (национальных) проектов на территории Орловского муниципального округа 
Кировской области за  1 квартал 2026 года.

В  2026  году  на  территории  Орловского муниципального округа Кировской  области  действует  2 национальных проекта: «Молодежь и дети» с объемом финансирования 74257,7 тыс. рублей (федеральные проекты «Педагоги и наставники» и «Все лучшее детям)   и «Инфраструктура для жизни» с объемом финансирования 6595,35 тыс. рублей (федеральные проекты «Формирование комфортной городской среды» -5 объектов  и «Модернизация коммунальной инфраструктуры»).
 Объем  средств  (за  счет  средств  федерального,  областного  и  местных 
бюджетов), предусмотренных на реализацию в 2026 году федеральных  проектов  на  территории  Орловского района Кировской  области,  составил  80853,05 тыс. рублей.
Фактические  расходы  за   1 квартал 2026  года  составили  12084,13 тыс.  рублей,  или 14,95%  от  объема,  предусмотренного  сводными  бюджетными росписями.
В 1 квартале 2026 года освоены средства, направленные на реализацию  нацпроекта «Молодежь и дети» федерального проекта «Педагоги и наставники» в сумме 1963,23 тыс. рублей или 17,86% от планового объема ассигнований и федерального проекта « Все лучшее детям» по реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования в сумме 10120,9 тыс. рублей или 16 % от планового объема ассигнований:

	Наименование 
национального проекта
	Направление
	Плановый объем ассигнований, тыс.руб.
	Фактические
расходы на отчетную дату, тыс. рублей
	% освоения на отчетную дату

	Н.п. «Молодежь и дети»

	Ф.П. «Педагоги и наставники», в том числе по направлениям:
	10994,3
	1963,23
	17,86

	
	Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях

	662,9
	145,78
	21,99


	
	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования

	9882,2
	1763,63
	17,85

	
	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных образовательных организаций
	449,20
	53,82
	11,98

	
	Ф.П. «Все лучшее детям»
	63263,40
	10120,9
	16,0

	
	Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования

	63263,40
	10120,9
	16,0

	Итого:
	
	74257,70
	12084,13
	16,27

	Н.П. «Инфраструктура для жизни»
	Ф.П. Формирование комфортной городской среды
	4545,46
	0
	0

	
	Благоустройство дворовой территории д.38, ул. Варенцова, г.Орлов Кировская обл.
	312,48273
	0
	0

	
	Благоустройство дворовой территории д.107, ул. Кирова, г.Орлов Кировская обл.


	170,80157
	0
	0

	
	Благоустройство пешеходной зоны Кировская обл., г.Орлов,  ул. Ст. Халтурина (от ул. Революции до ул. Ленина (четная сторона))
	3599,01375
	0
	0

	
	Благоустройство общественной территории «Пешеходная зона по ул. Ст. Халтурина (четная сторона от д.36 до ул. Революции) г. Орлова
	433,46195
	0
	0

	
	Изготовление для установки на общественной территории «пешеходная зона по ул. Ст. Халтурина, урн и скамеек
	29,695
	0
	0

	
	Ф.П. Модернизация коммунальной инфраструктуры
	2049,89
	0
	0

	
	Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры
	2049,89
	0
	0

	Итого:
	
	6595,35
	0
	0

	Всего:
	
	80853,05
	12084,13
	14,95



Не освоены на 01.04.2026 года в полном объеме средства, направленные на реализацию  проекта «Инфраструктура для жизни в связи с проведением работ во 2 – 3 кварталах 2026 года.

Федеральный проект «Педагоги и наставники».

- проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях.

Заключено соглашение с министерством образования Кировской области от 23.01.2026 года № 33545000-1-2026-006, оплачены выполненные работы на 01.04.2026 года на сумму 145,78 тыс. рублей или 21,99 %.
Это проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях: МКОУ ООШ № 1 (0,5 ед.), МКОУ ООШ с. Колково (0,25 ед.), МКОУ СОШ д. Кузнецы (0,25 ед.), МКОУ ООШ д. Цепели (0,25 ед.).
Оплата выполненных работ проведена на 01.04.2026 – на сумму 145,78 тыс. рублей.
- обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных образовательных организаций:
Заключено соглашение с министерством образования Кировской области от 23.01.2023 года № 33545000-1-2026-003, оплачены выполненные работы на 01.04.2026 года на сумму 53,82 тыс. рублей или 11,98 %.

- Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования.
Заключено соглашение с министерством образования Кировской области от 22.01.2026 года № 33545000-1-2026-002, оплачены выполненные работы на 01.04.2026 года на сумму 1763,63 тыс. рублей или 17,85%.
Выплаты осуществлялись 55 классным руководителям из расчета 10000 рублей в месяц.
Проект реализуется в соответствии с планом.
Национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Национальный проект «Инфраструктура для жизни» реализуется в рамках федеральных проектов «Формирование комфортной городской среды» -5 объектов  и «Модернизация коммунальной инфраструктуры»).
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды». 
Заключено соглашение с министерством строительства Кировской области от 26.01.2026 года № 33545000-1-2026-007 на выполнение мероприятий по 5 направлениям:

- Благоустройство дворовой территории д.38, ул. Варенцова, г.Орлов Кировская обл.: заключен муниципальный контракт от 10.03.2026 года № 1349-ЭА с ИП Сизихин Д.В. на сумму 312482,73 рубля. Срок выполнения работ – 08.09.2026 года.
Благоустройство дворовой территории д.107, ул. Кирова, г.Орлов Кировская обл.: заключен муниципальный контракт от 10.03.2026 года № 1352-ЭА с ИП Сизихин Д.В. на сумму 170801,57 рубль. Срок выполнения работ – 08.09.2026 года.
Благоустройство пешеходной зоны Кировская обл., г.Орлов,  ул. Ст. Халтурина (от ул. Революции до ул. Ленина (четная сторона)):  заключен муниципальный контракт от 10.03.2026 года № 1351-ЭА с ИП Сизихин Д.В. на сумму 3599013,75 рублей. Срок выполнения работ – 08.09.2026 года.
Благоустройство общественной территории «Пешеходная зона по ул. Ст. Халтурина (четная сторона от д.36 до ул. Революции) г. Орлова: заключен договор подряда от 23.03.2026 года № 94 с ИП Сизихин Д.В. на сумму 433461,95 рублей. Срок выполнения работ – по 20.08.2026 года.
Изготовление для установки на общественной территории «пешеходная зона по ул. Ст. Халтурина, урн и скамеек: заключен договор подряда от 23.03.2026 года № 95 с Ковязин К.А. на сумму 29695 рублей. Срок выполнения работ – по 31.07.2026 года.
[bookmark: _GoBack]Федеральный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры».
Заключено соглашение с министерством энергетики и ЖКХ Кировской области от 02.02.2026 года № 33545000-1-2026-010 на выполнение мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры
Капитальный ремонт сетей водопровода в г. Орлове Кировской области:  заключен муниципальный контракт от 12.12.2025 года № 112 с ООО «ОргСтрой» на сумму 1742402,72 рублей ( срок реализации – до 31.07.2026 года)

На  основании  результатов  мониторинга  реализации  национальных 
проектов  за  1 кв. 2026  года  в  целях  повышения  эффективности  реализации региональных (национальных) проектов и их выполнения в установленные сроки, Контрольно-счетная комиссия Орловского муниципального округа рекомендует ответственным исполнителям в 2026 году принять меры, направленные на:
          своевременное  выполнение  мероприятий   и  достижение  запланированных  значений показателей региональных проектов;
усиление контроля за освоением бюджетных средств, в том числе в части выполнения  поставщиками  (подрядчиками)  обязательств  по  заключенным муниципальным контрактам.


Председатель Контрольно-счетной комиссии
Орловского муниципального округа                                               И.И.Колбина 
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